У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

шостого скликання

шоста сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

24   червня   2011 р.                                                                                        № 1

Про підготовку об’єктів житлово-комунального

господарства   та  соціальної   сфери   району до

роботи в осінньо-зимовий  період 2011-2012 років

Відповідно до ст. 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”,  та  розпорядження  голови  облдержадміністрації  від  18.04.2011 № 145 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 років» Василівська районна рада

ВИРІШИЛА :

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації Пуцака М.М. про підготовку об’єктів житлово-комунального  господарства та  соціальної   сфери   району до роботи в осінньо-зимовий  період 2011-2012 років прийняти до відома (додаток 1).

2. Затвердити основні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства  та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років (додаток 2).

3. Рекомендувати головам міськселсільвиконкомів району:

3.1. До 01.10.2011 забезпечити фінансування та виконання вищевказаних основних заходів  на підвідомчих територіях;

3.2. На чергових сесіях, засіданнях виконкомів заслухати керівників підвідомчих комунальних підприємств з питання  підготовки  об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років;

3.3. Посилити контроль за виконанням раніше прийнятих рішень органів місцевого самоврядування з питань підготовки підприємств до роботи в зимових умовах, підвищити рівень відповідальності керівників житлово-комунальних підприємств щодо вчасних розрахунків за спожиті енергоносії;

3.4. Залучати інвестиції та спонсорську допомогу, всіх підприємств торгівлі, фермерських господарств, приватних підприємців для підготовки  комунальних підприємств та соціальної сфери до роботи в зимових умовах;

3.5. Під час корегування місцевих бюджетів передбачити в повному обсязі фінансування бюджетних установ і організацій для сплати за використані комунальні послуги та енергоносії;

3.7. Забезпечення беззбиткового функціонування підвідомчих підприємств житлово-комунального господарства шляхом вчасного прийняття та затвердження обґрунтованих 100% тарифів;

3.8. Щомісяця, до 05 та 20 числа надавати звіт про виконання основних заходів з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років у відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації;

3.9. Взяти під особистий контроль питання щодо погашення заборгованості з заробітної плати працівникам підприємств житлово-комунального господарства та забезпечити ліквідацію цієї заборгованості (при наявності) до 15.07.2011.

4. Начальникам відділів освіти, культури та туризму, у справах сім”ї, молоді та спорту райдержадміністрації, головному лікарю центральної районної лікарні:

4.1. Забезпечити виконання основних заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років та завершити їх виконання до 01 вересня 2011 року;

4.2. Забезпечити 100-відсоткові розрахунки за комунальні послуги;

4.3. Щомісяця, до 05 та 20 числа надавати звіт про виконання основних заходів з підготовки соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років у відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на районну державну адміністрацію та на постійну комісію районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, житлово-комунального господарства, розвитку підприємництва та регуляторної політики.

Голова районної ради                                                                            С.В. Джуган

Проект підготовлений

# відділом житлово-комунального

# господарства райдержадміністрації

Начальник відділу                                                                                                     М.М. Пуцак

Аркуш погодження додається.

Додаток 1

до рішення шостої сесії

районної ради шостого скликання

від 24 червня 2011 р  № 1

Інформація

про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства

та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий  період 2011-2012 років

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.04.2011 № 145 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 років» було прийнято відповідне розпорядження голови райдержадміністрації від 26.04.2011 № 266 «Про підготовку об’єктів  житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 років».

На сьогодні органами місцевого самоврядування разом з підвідомчими комунальними підприємствами :

- здійснено аналіз технічного стану житлових будинків, інженерних мереж та об’єктів комунального господарства;

- затверджено основні заходи щодо підготовки підвідомчих комунальних підприємств, житлового фонду та соціальної сфери до роботи в зимовий період 2011-2012 років;

- створено оперативні штаби з підготовки населених пунктів до наступного опалювального сезону.

На сьогодні в районі нараховується 225 багатоповерхових житлових будинків, в тому числі у власності органів місцевого самоврядування 198. Протягом 15-20 років житлове багатоповерхове будівництво в районі не ведеться, нові житлові будинки не вводяться в експлуатацію, а існуючий житловий фонд експлуатується вкрай незадовільно і потребує як поточного, так і капітального ремонту. Через відсутність необхідних коштів в місцевих бюджетах капітальні ремонти, практично не проводяться.

Що стосується мереж теплопостачання, то їх в районі нараховується 58,6 км, з них - 1,996 км потребують капітального ремонту або заміни. Окрім того, капітального ремонту потребують і котельні, які надають централізоване тепло, але для цього необхідні відповідні кошти, яких в місцевих та районному бюджетах не передбачено. Необхідне проведення енергоаудиту та визначення напрямку розвитку теплоенергетики. На сьогодні, при допомозі фінансування ЗЗРК проводиться реконструкція котельні №1 в м.Дніпрорудне, завершення якої дасть можливість виключити з роботи котельню №2. А це відповідна економія енергоносія та фонду заробітної плати для КП «Дніпрорудненські теплові мережі».

ЗАТ «Василівкатепломережа» також заплановано в поточному році провести реконструкцію котла та теплових мереж. Окрім того, відділу освіти райдержадміністрації необхідно поетапно виконувати реконструкцію шкільних котелень та теплових мереж.

Водопровідні мережі у вищевказаних трьох населених пунктах нараховують 124,3 км, з них -58,2км аварійних, окрім того 35,0 км потребують капітального ремонту. Щорічно власними силами комунальних підприємств проводиться заміна та капремонт водопровідної мережі лише по 2-3км, через відсутність коштів. У місцевому бюджеті Василівської міської ради на 2011 рік передбачено кошти у розмірі 220,0 тис. грн. для будівництва нової артезіанської свердловини по вул. Степовій у м. Василівка, кошти на капітальний ремонт артезіанської свердловини № 4 у розмірі 50,0 тис. грн. та на ремонт водопровідних мереж близько 90,0 тис. грн..

Каналізаційних мереж сьогодні в районі нараховується близько 87,0км, з них ветхих аварійних – 9,2км, які підлягають капремонту, але коштів у місцевих бюджетах для цього недостатньо. Окрім того, необхідно  виконати капремонт або реконструкцію каналізаційного колектору від КНС №1 до Василівських очисних споруд. Для цього Василівській міській раді, як власнику, неодноразово було рекомендовано виготовити проектно-кошторисну документацію на даний об’єкт, але вона і до цих пір відсутня. Це дало б можливість включити  об’єкт до переліку будівництва і реконструкції за рахунок державних коштів.

Головам міськселвиконкомів та керівникам комунальних підприємств, які обслуговують житловий фонд, слід звернути особливу увагу на покрівлі, більшість яких на сьогодні знаходиться в не задовільному стані.

Згідно рішення сесії Запорізької обласної ради від 26.05.2011 № 7 об’єкти реконструкції, капітального та поточного ремонтів комунальних доріг Василівського району включено до Програми розвитку дорожнього господарства Запорізької області на 2011 рік, згідно якої планується отримання коштів з державного бюджету на загальну суму 2713,979 тис.грн..

Що стосується бюджетної сфери, то виконання основних завдань на сьогодні триває, проводяться реконструкції водопровідних та теплових мереж, котелень та інше. Планується в поточному році зробити технічне переоснащення системи опалення Степногірської та Орлянської ЗОШ, газифікація Скельківської ЗОШ, повірка КВП в котельнях загальноосвітніх закладах у в школах району, заміна циркуляційних насосів та електроплит у школах району, проведення реконструкції ізоляції теплових мереж Василівської ЗОШ №3, Червоноармійської та Скельківської ЗОШ. Поточний ремонт приміщення Балківської ЗОШ по вул. Каховській та інше. Окрім того, планується виконати капремонт тепломережі Степногірської дільничної лікарні, ремонт теплотраси Степногірської дільничної лікарні, заміну вікон на металоплопластикові Малобілозерської дільничної лікарні, ремонт покрівлі і заміну вікон на ФАП № 2 с.Мала Білозерка, ремонт інфекційного відділення Дніпрорудненської міської лікарні та інше.

Через відсутність необхідних коштів у місцевих бюджетах,  виникає необхідність залучення органами місцевого самоврядування для підготовки соціальної сфери та комунальних підприємств до роботи в зимових умовах, на підвідомчих територіях, інвестиції та спонсорської допомоги, підприємств торгівлі, фермерських господарств, приватних підприємців та інше.

Для забезпечення своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років, органам місцевого самоврядування та керівникам бюджетних установ необхідно тримати на постійному контролі виконання затверджених основних заходів.

Підготовка об’єктів соціальної сфери до роботи в зимових умовах знаходиться на постійному контролі у райдержадміністрації.

Начальник відділу організаційно-правової роботи

виконавчого апарату районної ради		 		          О.В. Ошурков

Додаток 2

до рішення шостої сесії

районної ради шостого скликання

від 24 червня 2011 р  № 1

## Основні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період  2011-2012 років

| № п/п | Види робіт | Одини ця виміру | Завдання з підготовки | В тому числі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Василівка | Дніпро рудне | Степно- гірськ | Василівсь- ка централь на лікарня | Відділ освіти райдержадміністрації | Відділ культу ри та туриз-му райдержадміністрації |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Комплексна підготовка житлових будинків | од. | 225 | 89 | - | 112 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Ремонт покрівлі | од. | 60 | 14 | - | 43 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 1.2 | Ремонт (заміна) опалювальних систем | од. | 18 | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Ремонт систем гарячого водопостачання | од. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Ремонт систем холодного водопостачання | од. | 72 | 12 | - | 49 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | од. | 106 | 8 | - | 75 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Підготовка об’єктів теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Підготовка котелень всього | од. | 34 | 3 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 23 | - | - | - |
| 2.2 | З них котельні підприємств комунальної теплоенергетики | од. | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Відомчі котельні – всього, в тому числі | од. | 29 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 23 | - | - | - |
| 2.4 | МОЗ | од | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 2.5 | МОН | од | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |  |  |  |
| 2.6 | Інші | од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні) - всього | км | 58,6 | 10,8 | - | 23,3 | - | - | - | 2,6 | - | 21,9 | - | - | - |
| 2.8 | Протяжність теплових мереж, що підлягає ремонту або заміни (у двотрубному обчисленні) всього | км | 2,02 | 0,12 | - | 1,0 | - | - | - | 0,3 | - | 0,6 | - | - | - |
| 3. | Підготовка об’єктів водопровідно-каналі-заційного господарства | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт або заміна водопровідних мереж | км | 2,82 | 0,5 | - | 2,28 | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Ремонт або заміна каналізаційних мереж | км | 0,3 | - | - | 0,24 | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Водопровідних насосних станцій | од. | 15 | 2 | - | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Каналізаційних насосних станцій | од. | 8 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Водопровідних очисних споруд | од. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Каналізаційних очисних споруд | од. | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | Свердловин | од. | 33 | 9 | - | 21 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капітальний ремонт вулиць та доріг | тис.м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Середній ремонт | тис.м² | 1,3 | 0,6 | - | 0,4 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Дрібний ремонт | тис.м² | 14,0 | 4,9 | - | 6,1 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | од. | 7 | 2 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів | тис. тонн | 0,3 | 0,13 | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Начальник відділу організаційно-правової роботи

виконавчого апарату районної ради												О.В.Ошурков