У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

шостого скликання

восьма сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

28   жовтня   2011 р.                                                                                            № 7

Про звіт райдержадміністрації щодо стану готовності об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий  період 2011-2012 років

Заслухавши та обговоривши звіт райдержадміністрації щодо стану готовності об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери   району до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років, Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт райдержадміністрації щодо стану готовності об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий  період 2011-2012 років взяти до відома, додається.

2. Органам місцевого самоврядування, начальникам відділів освіти, культури та туризму, у справах сім”ї, молоді та спорту райдержадміністрації, головному лікарю центральної районної лікарні:

2.1 забезпечити безперебійну роботу підвідомчих комунальних підприємств та соціальної сфери району в осінньо-зимовий період 2011-2012 років;

2.2 забезпечити вчасні розрахунки за спожиті енергоносії та отримані комунальні послуги підприємствами, організаціями та установами.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на районну державну адміністрацію та постійну комісію районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, житлово-комунального господарства, розвитку підприємництва та регуляторної політики.

Голова районної ради                                                                           С.В. Джуган

Додаток

до рішення восьмої сесії

районної ради шостого скликання

від 28 жовтня 2011 р  № 7

| Звіт райдержадміністрації щодо стану готовності об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років |
| --- |
| 1. Об'єктів теплопостачання |
| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Всього в експлуатації | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Підготовка котелень всього | 1 | одиниць | 33 | 33 | 33 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць | 5 | 5 | 5 | 100 |
|  | З них котельні підприємств комунальної теплоенергетики |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць | 28 | 28 | 28 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | одиниць | 6 | 6 | 6 | 100 |
|  | - МОН | 7 | одиниць | 22 | 22 | 22 | 100 |
| 2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції - всього | 11 | одиниць | Х | 6 | 6 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Комунальні котельні місцевих рад | 12 | одиниць | Х | 1 | 1 | 100 |
|  | 2.2. Відомчі котельні - всього | 13 | одиниць | Х | 5 | 5 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | одиниць | Х | 1 | 1 | 100 |
|  | - МОН | 17 | одиниць | Х | 4 | 4 | 100 |
| 3 | -Заміна котлів – всього | 21 | одиниць |  | 7 | 7 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. На комунальних котельних місцевих рад | 22 | одиниць |  | 2 | 2 | 100 |
|  | 3.2. На відомчих котельних - всього | 23 | одиниць |  | 5 | 5 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  | 2 | 2 | 100 |
|  | - МОН | 27 | одиниць |  | 3 | 3 | 100 |
| 4 | Капітальний ремонт котлів комунальних котелень місцевих рад | 31 | одиниць |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробувано – всього | 32 | км | 55,999 | 55,999 | 55,999 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 33 | км | 34,099 | 34,099 | 34,099 | 100 |
|  | 5.2. Мережі відомчих котелень - всього | 34 | км | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км |  |  |  |  |
|  | - МОН | 38 | км | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) - всього | 42 | км | Х | 1,155 | 1,155 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | 43 | км | Х | 0,655 | 0,655 | 100 |
|  | 6.2. Мережі відомчих котелень - всього | 43 | км | Х | 0,5 | 0,5 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км | Х | 0,2 | 0,2 | 100 |
|  | - МОН | 38 | км | Х | 0,3 | 0,3 | 100 |
| B | Створення запасу палива на початок опалювального сезону |
| 1 | Вугілля - всього | 55 | тонн | Х | 147,3 | 147,3 | 100 |

2. Об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактич-но підготов-лено | % підготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км | 4,4 | 4,4 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 2 | км | 2,5 | 2,5 | 100 |
|  | - МОЗ | 6 | км | 0,7 | 0,7 | 100 |
|  | - МОН | 7 | км | 1,2 | 1,2 | 100 |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 11 | км | 3,6 | 3,6 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 12 | км | 1,9 | 1,9 | 100 |
|  | відомчих мереж | 13 | км | 1,7 | 1,7 | 100 |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | км | 0,4 | 0,4 | 100 |
|  | - МОН | 17 | км | 1,3 | 1,3 | 100 |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 21 | одиниць | 16 | 16 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | 22 | одиниць | 16 | 16 | 100 |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 31 | одиниць | 7 | 7 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | 32 | одиниць | 7 | 7 | 100 |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 51 | одиниць | 2 | 1,9 | 95,0 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | 52 | одиниць | 2 | 1,9 | 95,0 |
|  | Свердловин, всього | 71 | одиниць | 34 | 34 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | 72 | одиниць | 34 | 34 | 100 |

Примітка:. Не завершено УКБ облдержадміністрації реконструкцію Василівських очисних споруд та УЖКГ облдержадміністрації - реконструкцію водопровідної мережі від с.Лобкове до смт. Степногірська).

| 3. Житлового фонду |
| --- |
| № п/п | Загальна кількість будинків (одиниць; млн.кв.м) | № строки | Один. виміру | В С Е Г О |
|  |  |  |  | План | Факт | %вик. |
| 1. | Комплексна підготовка будинків до зими з | 1 | одиниць | 225 | 225 | 100 |
|  | видачею паспортів готовності - всього у т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | Житловий фонд комунальної власності | 2 | одиниць | 199 | 199 | 100 |
|  | Житловий фонд ОСББ, ЖБК | 3 | одиниць | 14 | 14 | 100 |
|  | Житловий фонд громадської (колективної) власності | 4 | одиниць |  |  |  |
|  | Відомчий житловий фонд - всього | 5 | одиниць | 12 | 12 | 100 |
| 2. | Житловий фонд комун.власності, з питань у якому проводяться |  |  |  |  |  |
|  | ремонт покрівлі | 7 | одиниць | 51 | 51 | 100 |
|  | ремонт (заміні) опалювальних систем | 8 | одиниць | 6 | 6 | 100 |
|  | ремонт системи холодного водопостачання | 9 | одиниць | 45 | 45 | 100 |
|  | ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | 10 | одиниць | 109 | 109 | 100 |
|  | ремонт опалювальних печей | 11 | одиниць |  |  |  |
| 3. | Підгот.об'єктів соціально-культурного призначення - всього | 12 | одиниць | 80 | 80 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | школи | 13 | одиниць | 30 | 30 | 100 |
|  | дитячі садки | 14 | одиниць | 17 | 17 | 100 |
|  | лікарні | 15 | одиниць | 33 | 33 | 100 |
| 4. Дорожньо-мостового господарства |
| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдан- ня з підготовки | Фактично підготов-лено | % Підготов-ки | Обсяг фінансу-вання тис.грн. |
|  | Ремонт міських вулиць та доріг |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт | 7 | тис.м2 |  |  |  |  |
|  | Середній ремонт | 8 | тис.м2 | 1,3 | 1,3 | 100 |  |
|  | Дрібний ремонт | 9 | тис.м2 | 14,0 | 14,0 | 100 |  |
|  | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | 10 | одиниць | 7 | 7 | 100 |  |
|  | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів | 11 | тис.тон | 0,3 | 0,3 | 100 |  |

Начальник відділу організаційно-правової роботи

виконавчого апарату районної ради					  	   О.В.Ошурков