У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

шостого скликання

двадцята сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

16   листопада   2012 р.                                                                                    № 3

Про хід виконання рішення районної ради від 22.06.2012 № 1 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий  період 2012-2013 років»

Заслухавши  та  обговоривши  хід  виконання  рішення  районної  ради  від 22.06.2012 № 1 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років», Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію райдержадміністрації про хід виконання рішення районної ради від 22.06.2012 № 1 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий  період 2012-2013 років» взяти до відома, додається.

2. Начальникам відділів освіти, культури та туризму, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, рекомендувати головам міськселсільвиконкомів та головному лікарю центральної районної лікарні:

2.1. забезпечити безперебійну роботу підвідомчих комунальних підприємств та соціальної сфери району в осінньо-зимовий період 2012-2013 років;

2.2. забезпечити вчасні розрахунки за спожиті енергоносії та отримані комунальні послуги підприємствами, організаціями та установами.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування району, по мірі надходження коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання вулиць і доріг комунальної власності, здійснити їх освоєння до кінця поточного року.

Голова районної ради                                                                           С.В. Джуган

Додаток

до рішення двадцятої сесії

районної ради шостого скликання

16 листопада 2012 р. № 3

Інформація

про хід виконання рішення районної ради від 22.06.2012 № 1 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років»

1. Об'єктів теплопостачання

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Всього в експлуатації | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Підготовка котелень всього | 1 | одиниць | 33 | 33 | 33 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць | 4 | 4 | 4 | 100 |
|  | З них котельні підприємств комунальної теплоенергетики |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць | 29 | 29 | 29 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | одиниць | 6 | 6 | 6 | 100 |
|  | - МОН | 7 | одиниць | 23 | 23 | 23 | 100 |
| 2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції - всього | 11 | одиниць | Х | 1 | 6 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Комунальні котельні місцевих рад | 12 | одиниць | Х | 1 | 1 | 100 |
|  | 2.2. Відомчі котельні - всього | 13 | одиниць | Х | 1 | 1 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | одиниць | Х | 1 | 1 | 100 |
|  | - МОН | 17 | одиниць | Х |  |  |  |
| 3 | -Заміна котлів – всього | 21 | одиниць |  | 3 | 3 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. На комунальних котельних місцевих рад | 22 | одиниць |  |  |  |  |
|  | 3.2. На відомчих котельних - всього | 23 | одиниць |  | 3 | 3 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  | 3 | 3 | 100 |
|  | - МОН | 27 | одиниць |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт котлів комунальних котелень місцевих рад | 31 | одиниць |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробувано – всього | 32 | км | 49,32 | 39,92 | 39,92 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 33 | км | 27,28 | 17,88 | 17,88 | 100 |
|  | 5.2. Мережі відомчих котелень - всього | 34 | км | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 100 |
|  | - МОН | 38 | км | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 100 |
| 6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) - всього | 42 | км | Х | 1,187 | 1,187 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | 43 | км | Х | 0,807 | 0,807 | 100 |
|  | 6.2. Мережі відомчих котелень - всього | 43 | км | Х | 0,38 | 0,38 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км | Х | 0,28 | 0,28 | 100 |
|  | - МОН | 38 | км | Х | 0,1 | 0,1 | 100 |
| B | Створення запасу палива на початок опалювального сезону |
| 1 | Вугілля - всього | 55 | тонн | Х | 1242 | 1242 | 100 |
| 2. Об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства |
| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км | 15,232 | 15,232 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 2 | км | 14,9 | 14,9 | 100 |
|  | - МОЗ | 6 | км | 0,232 | 0,232 | 100 |
|  | - МОН | 7 | км | 0,1 | 0,1 | 100 |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 11 | км | 3,75 | 3,75 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 12 | км | 3,316 | 3,316 | 100 |
|  | відомчих мереж | 13 | км | 0,434 | 0,434 | 100 |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | км | 0,414 | 0,414 | 100 |
|  | - МОН | 17 | км | 0,02 | 0,02 | 100 |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 21 | одиниць | 15 | 15 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | 22 | одиниць | 15 | 15 | 100 |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 31 | одиниць | 8 | 8 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | 32 | одиниць | 8 | 8 | 100 |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 51 | одиниць | 2 | 2 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | 52 | одиниць | 2 | 2 | 100 |
|  | Свердловин, всього | 71 | одиниць | 34 | 34 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | 72 | одиниць | 34 | 34 | 100 |

Примітка:. Не завершено УКБ облдержадміністрації реконструкцію Василівських очисних споруд, Дніпрорудненської каналізаційної насосної станції (приймальний резервуар), і водопровідної мережі від с.Лобкове до смт. Степногірська.

| 3. Житлового фонду |
| --- |
| № п/п | Загальна кількість будинків (одиниць; млн.кв.м) | № строки | Один. виміру | В С Ь О Г О |
|  |  |  |  | План | Факт | % вик. |
| 1. | Комплексна підготовка будинків до зими з | 1 | одиниць | 219 | 219 | 100 |
|  | видачею паспортів готовності - всього у т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | Житловий фонд комунальної власності | 2 | одиниць | 193 | 193 | 100 |
|  | Житловий фонд ОСББ, ЖБК | 3 | одиниць | 14 | 14 | 100 |
|  | Житловий фонд громадської (колективної) Власності | 4 | одиниць |  |  |  |
|  | Відомчий житловий фонд - всього | 5 | одиниць | 12 | 12 | 100 |
| 2. | Житловий фонд комун.власності, з питань у якому проводяться |  |  |  |  |  |
|  | ремонт покрівлі | 7 | одиниць | 84 | 84 | 100 |
|  | ремонт (заміні) опалювальних систем | 8 | одиниць | 18 | 18 | 100 |
|  | ремонт системи холодного водопостачання | 9 | одиниць | 99 | 99 | 100 |
|  | ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | 10 | одиниць | 91 | 91 | 100 |
|  | ремонт опалювальних печей | 11 | одиниць |  |  |  |
| 3. | Підгот.об'єктів соціально-культурного призначення – всього | 12 | одиниць | 82 | 82 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | Школи | 13 | одиниць | 31 | 31 | 100 |
|  | дитячі садки | 14 | одиниць | 19 | 19 | 100 |
|  | Лікарні | 15 | одиниць | 32 | 32 | 100 |

| 4. Дорожньо-мостового господарства |
| --- |
| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготов-лено | % Підготовки | Обсяг фінансування тис.грн. |
|  | Ремонт міських вулиць та доріг |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт | 7 | тис.м2 |  |  |  |  |
|  | Середній ремонт | 8 | тис.м2 | 0,9 | 0,84 | 93,2 |  |
|  | Дрібний ремонт | 9 | тис.м2 | 1,78 | 1,57 | 88,2 |  |
|  | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | 10 | одиниць | 5 | 5 | 100 |  |
|  | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів | 11 | тис.тон | 0,55 | 0,55 | 100 |  |
| Примітка: у зв’язку з поступовим (щомісячним) надходженням коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності, роботи заплановано виконати до кінця поточного року. |

Начальник відділу організаційно-правової

роботи виконавчого апарату районної ради								   	                        О.В.Ошурков