У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

шостого скликання

двадцять п’ята сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

14   червня   2013 р.                                                                                       № 2

Про підготовку об’єктів житлово-комунального

господарства   та  соціальної   сфери   району до

роботи в осінньо-зимовий  період 2013-2014 років

Відповідно до ст. 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, та з метою вчасної і якісної підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років, Василівська районна рада

ВИРІШИЛА :

1. Інформацію першого заступника голови районної державної адміністрації Солопова М.О. про підготовку об’єктів житлово-комунального  господарства та  соціальної   сфери   району до роботи в осінньо-зимовий  період 2013-2014 років прийняти до відома (додаток 1).

2. Затвердити основні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років (додаток 2).

3. Рекомендувати головам міськселсільвиконкомів району:

3.1. До 01.10.2013 забезпечити фінансування та виконання вищевказаних основних заходів  на підвідомчих територіях;

3.2. На чергових сесіях, засіданнях виконкомів заслухати керівників підвідомчих комунальних підприємств з питання  підготовки  об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років;

3.3. Посилити контроль за виконанням раніше прийнятих рішень органів місцевого самоврядування з питань підготовки підприємств до роботи в зимових умовах, підвищити рівень відповідальності керівників житлово-комунальних підприємств щодо вчасних розрахунків за спожиті енергоносії;

3.4. Залучати інвестиції та спонсорську допомогу, всіх підприємств торгівлі, фермерських господарств, приватних підприємців для підготовки  комунальних підприємств та соціальної сфери до роботи в зимових умовах;

3.5. Під час корегування місцевих бюджетів передбачити в повному обсязі фінансування бюджетних установ і організацій для сплати за використані комунальні послуги та енергоносії;

3.6. До 01.07.2013 передбачити кошти в місцевих бюджетах на здійснення повірки  лічильників тепла в багатоповерховому житловому фонді;

3.7. Забезпечення беззбиткового функціонування підвідомчих підприємств житлово-комунального господарства шляхом вчасного прийняття та затвердження обґрунтованих 100% тарифів;

3.8. Щомісяця, до 05 та 20 числа надавати звіт про виконання основних заходів з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років у відділ житлово-комунального господарства  та будівництва райдержадміністрації;

3.9. Взяти під особистий контроль питання щодо погашення заборгованості з заробітної плати працівникам підприємств житлово-комунального господарства та забезпечити ліквідацію цієї заборгованості (при наявності) до 15.07.2013.

4. Начальникам відділів освіти, молоді та спорту, культури та туризму райдержадміністрації, головному лікарю центральної районної лікарні:

4.1. Забезпечити виконання основних заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років та завершити їх виконання до 01 вересня 2013 року;

4.2. Забезпечити 100-відсоткові розрахунки за комунальні послуги;

4.3. Щомісяця, до 05 та 20 числа надавати звіт про виконання основних заходів з підготовки соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років у відділ житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на районну державну адміністрацію та на постійну комісію районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, житлово-комунального господарства, розвитку підприємництва та регуляторної політики.

Голова районної ради                                                                           Д.С. Калінін

Додаток 1

до рішення двадцять п’ятої сесії

районної ради шостого скликання

14 червня 2013 р.  № 2

Інформація

про підготовку об’єктів житлово-комунального   господарства   та  соціальної   сфери   району до роботи в осінньо-зимовий  період 2013-2014 років

Відповідно до ст. 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, та з метою вчасної і якісної підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років, 	на сьогодні органами місцевого самоврядування, разом з підвідомчими комунальними підприємствами, з урахуванням проходження минулого опалювального періоду:

- здійснено аналіз технічного стану житлових будинків, інженерних мереж та об’єктів комунального господарства;

- затверджено основні заходи щодо підготовки підвідомчих комунальних підприємств, житлового фонду та соціальної сфери до роботи в зимовий період 2013-2014 років.

На сьогодні в районі нараховується 226 багатоповерхових житлових будинків, в тому числі у власності органів місцевого самоврядування 191,  будинків де створено ОСББ – 20, ЖБК – 7, відомчого житла - 8.

Протягом 15-20 років житлове багатоповерхове будівництво в районі не ведеться, нові житлові будинки не вводяться в експлуатацію, а існуючий житловий фонд експлуатується вкрай незадовільно і потребує як поточного, так і капітального ремонту. Через відсутність необхідних коштів в місцевих бюджетах капітальні ремонти, практично не проводяться.

Що стосується мереж теплопостачання, то їх в районі нараховується 48,947 км, з них - 1,073 км потребують капітального ремонту або заміни. Окрім того, капітального ремонту потребують і котельні, які надають централізоване тепло, але для цього необхідні відповідні кошти, яких в місцевих та районному бюджетах не вистачає. Необхідне проведення енергоаудиту та виготовлення схем теплопостачання з метою визначення напрямку розвитку теплоенергетики. Окрім того, відділу освіти райдержадміністрації необхідно поетапно виконати реконструкцію шкільних котелень та теплових мереж.

Водопровідні мережі міськселвиконкомів нараховують 127,1 км, у поточному році, органами місцевого самоврядування та бюджетною сферою району заплановано провести ремонт або заміну водопровідних мереж на 2,952 км. Каналізаційних мереж сьогодні в районі нараховується близько 87,0км, з них, в поточному році, заплановано провести ремонт або заміну лише 0,41км. На сьогодні, як водопровідні, так і каналізаційні мережі, зважаючи на тривалий термін експлуатації, потребують значних капіталовкладень, але у зв’язку з обмеженістю коштів в місцевих бюджетах, щорічно проводиться мінімальний їх ремонт та заміна.

Окрім того, необхідно  виконати капремонт або реконструкцію каналізаційного колектору від КНС №1 до Василівських очисних споруд. Для цього Василівській міській раді, як власнику, неодноразово було рекомендовано виготовити проектно-кошторисну документацію на даний об’єкт, але вона і до цих пір відсутня. Це дало б можливість включити  об’єкт до переліку будівництва і реконструкції за рахунок державних коштів.

Головам міськселвиконкомів та керівникам комунальних підприємств, які обслуговують житловий фонд, слід звернути особливу увагу на покрівлі, більшість яких на сьогодні знаходиться в незадовільному стані. У поточному році органами місцевого самоврядування та бюджетною сферою району заплановано здійснення ремонту 93 покрівель.

На сьогодні на території району нараховується 482,301 км доріг комунальної власності. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12.04.2013 № 181 «Про внесення змін до переліків об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Запорізької області, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 22.02.2013 № 84», передбачено виділення коштів Василівському району на ремонт доріг в сумі 1609,8 тис.грн., в тому числі: на капітальний ремонт 1094,7 тис.грн., на поточний ремонт 515,1 тис.грн., що дасть можливість відремонтувати 1,076 км доріг, а цього недостатньо, тому органам місцевого самоврядування необхідно самостійно вишукувати шляхи фінансування на утримання комунальних доріг.

Окрім того, в поточному році на ремонт доріг комунальної власності, що знаходяться в зоні ризику, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, планується освоїти кошти в розмірі 361,72 тис. грн..

Що стосується бюджетної сфери, то в поточному році відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації планується проведення капітального ремонту (санації) Василівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, поточний ремонт покрівлі котельні та капітальний ремонт (санація) Скельківської ЗОШ І-ІІІст., поточний ремонт фойє Балківської ЗОШ І-ІІ ст., капітальний ремонт будівлі (санація) Василівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, реконструкція системи опалення Степногірської ЗОШ І-ІІІ ст., та тривають роботи по капітальному ремонту з утеплення (санації) вищезазначеного навчального закладу. Планується проведення капітального ремонту фасаду Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ст., будівництво модульної газової котельні та поточний ремонт покрівлі КЗ «Дніпрорудненська СШ «Талант», тривають роботи по капітальному ремонту (санації) КЗ «Василівська гімназія «Сузір’я», та планується ряд інших заходів.

Центральною районною лікарнею заходами з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 років заплановано провести ремонт лічильника теплової енергії, проведення державної повірки манометрів лічильників тиску газу, ревізія теплових, водо- та каналізаційних мереж, остіклення вікон, ущільнення дверей, створення місячного запасу коштів для здійснення оплати за енергоносії (газ, електроенергію), здійснити запас вугілля та дров, придбати протиожеледний матеріал для посипки доріжок та тротуарів, виконати заміну 50м теплових мереж, та 50м водопровідних мереж. Окрім того, планується виконати заміну двох циркуляційних насосів Скельківської АОПСМ, ремонт покрівлі  в фельдшерському пункті с.Переможне, та інше.

На сьогодні в житлово-комунальному господарстві та соціальній сфері вже розпочато роботи по виконанню заходів з підготовки до зими.

Через відсутність необхідних коштів у місцевих бюджетах,  виникає необхідність залучення органами місцевого самоврядування для підготовки соціальної сфери та комунальних підприємств до роботи в зимових умовах, на підвідомчих територіях, інвестиції та спонсорської допомоги, підприємств торгівлі, фермерських господарств, приватних підприємців та інше.

Для забезпечення своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років, органам місцевого самоврядування та керівникам бюджетних установ необхідно тримати на постійному контролі виконання затверджених основних заходів.

Підготовка об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в зимових умовах знаходиться на постійному контролі у райдержадміністрації.

Начальник відділу організаційно-правової

роботи виконавчого апарату районної ради			      О.В. Ошурков

Додаток 2

до рішення двадцять п’ятої сесії

районної ради шостого скликання

14 червня 2013 р.  № 2

## Основні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період  2013-2014 років

| № п/п | Види робіт | Одиниця виміру | Завдання з підго-товки | в тому числі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Соціальна сфера | Василівка | Дніпрорудне | Степногірськ |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Комплексна підготовка житлових будинків | од. | 216 |  |  | 82 |  | 112 |  | 22 |  |
| 1.1 | Ремонт покрівлі | од. | 93 | 2 |  | 22 |  | 66 |  | 3 |  |
| 1.2 | Ремонт (заміна) опалювальних систем | од. | 15 | 1 |  | 14 |  | - |  | - |  |
| 1.3 | Ремонт систем холодного водопостачання | од. | 100 | 2 |  | 14 |  | 73 |  | 11 |  |
| 1.4 | Ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | од. | 111 | 1 |  | 12 |  | 75 |  | 23 |  |
| 2. | Підготовка об’єктів теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Підготовка котелень всього | од. | 30 | 26 |  | 3 |  | 1 |  | - |  |
| 2.2 | З них: котельні підприємств комунальної теплоенергетики | од. | 4 |  |  | 3 |  | 1 |  | - |  |
| 2.3 | Відомчі котельні | од. | 26 | 26 |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.4 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні) | км | 48,947 | 21,9 |  | 10,56 |  | 16,487 |  | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Протяжність теплових мереж, що підлягає ремонту або заміни (у двотрубному обчисленні) | км | 1,073 | - |  | 0,045 |  | 1,028 |  | - |  |
| 3. | Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт або заміна водопровідних мереж | км | 2,952 | 0,07 |  | 0,5 |  | 2,382 |  | - |  |
| 3.2 | Ремонт або заміна каналізаційних мереж | км | 0,41 | 0,35 |  | - |  | 0,06 |  | - |  |
| 3.3 | Водопровідних насосних станцій | од. | 15 | - |  | 2 |  | 10 |  | 3 |  |
| 3.4 | Каналізаційних насосних станцій | од. | 8 | - |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  |
| 3.5 | Каналізаційних очисних споруд | од. | 2 | - |  | 1 |  | 1 |  | - |  |
| 3.6 | Свердловин | од. | 32 | - |  | 12 |  | 16 |  | 4 |  |
| 4 | Підготовка об’єктів дорожньо- мостового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капітальний ремонт вулиць та доріг | тис.м² | 3,34 | - |  | 1,66 |  | 1,42 |  | 0,26 |  |
| 4.2 | Середній ремонт | тис.м² | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 4.3 | Дрібний ремонт | тис.м² | 2,661 | - |  | 2,461 |  | - |  | 0,2 |  |
| 4.4 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | од. | 7 | - |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  |
| 4.5 | Заготівля посипного матеріалу та реагентів | тис.тонн | 0,36 | - |  | 0,09 |  | 0,22 | - | 0,05 |  |

Начальник відділу організаційно-правової

роботи виконавчого апарату районної ради								                   О.В.Ошурков