У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

сорок сьома сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

25 вересня 2015 р.                                                                                         № 2

Про хід виконання рішення районної ради від 26.06.2015 № 6 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий  період 2015-2016 років»

Заслухавши та обговоривши хід виконання рішення районної ради від 26.06.2015 №6 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років», Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію райдержадміністрації про хід виконання рішення районної ради від 26.06.2015 № 6 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий  період 2015-2016 років» взяти до відома, додається.

2. Начальникам відділів освіти, культури та туризму райдержадміністрації, директору комунальної установи «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» районної ради, головному лікарю комунального закладу «Василівський центр первинної медико-санітарної допомоги» районної ради і головному лікарю комунальної установи «Василівська центральна районна лікарня» районної ради:

2.1. забезпечити безперебійну роботу підвідомчих комунальних підприємств та соціальної сфери району в осінньо-зимовий період 2015-2016 років;

2.2. забезпечити вчасні розрахунки за спожиті енергоносії та отримані комунальні послуги підприємствами, організаціями та установами.

3. Головам  міськселсільвиконкомів та керівникам комунальних підприємств району:

3.1. забезпечити безперебійну роботу підвідомчих комунальних підприємств району в осінньо-зимовий період 2015-2016 років;

3.2.   вжити вичерпних заходів щодо своєчасного проведення ремонтних робіт та 100% готовності по усім підприємствам району не залежно від форми власності.

3.3.    забезпечити підписання паспортів готовності до опалювального сезону 2015-2016 в термін до 25.09.2015 року в інспекції Держенергонагляду Запорізької області.

4. Голові Дніпрорудненської міської ради вжити дієвих заходів щодо погашення заборгованості перед КП «Дніпрорудненські теплові мережі» у сумі 1937,8 тис. грн. за спожиті послуги теплопостачання (у 2014 та 2015 роках) дошкільними, позашкільними закладами та закладами культури міста.

Голова районної ради                                                                           Д.С. Калінін

Додаток

до рішення сорок сьомої сесії

районної ради шостого скликання

25 вересня 2015 р.  № 2

Основні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району

до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 років

| № п/п | Види робіт | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | в тому числі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Соціальна сфера | Василівка | Дніпрорудне | Степногірськ |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Комплексна підготовка житлових будинків | од. | 226 | - |  | 87 |  | 112 |  | 27 |  |
| 1.1 | Ремонт покрівлі | од. | 75 | - |  | 34 | 27 | 37 | 15 | 4 | 3 |
| 1.2 | Ремонт (заміна) опалювальних систем | од. | 92 | - |  | 14 | 12 | 78 | 66 | - |  |
| 1.3 | Ремонт систем холодного водопостачання | од. | 50 | - |  | 14 | 12 | 25 | 16 | 11 | 10 |
| 1.4 | Ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | од. | 105 | - |  | 10 | 8 | 72 | 62 | 23 | 17 |
| 2. | Підготовка об’єктів теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Підготовка котелень всього | од. | 30 | 26 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |  |
| 2.2 | З них: котельні підприємств комунальної теплоенергетики | од. | 4 | - |  | 3 | 3 | 1 | 1 | - |  |
| 2.3 | Відомчі котельні | од. | 26 | 26 | 22 | - |  | - |  | - |  |
| 2.4 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні) | км | 48,947 | 21,9 | 17,5 | 10,56 | 7,71 | 16,487 | 13,882 | - |  |
| 2.5 | Протяжність теплових мереж, що підлягає ремонту або заміни (у двотрубному обчисленні) | км | 1,078 | - |  | 0,133 | 0,1 | 0,945 | 0,769 | - |  |
| 3. | Підготовка об’єктів водопровідно- каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт або заміна водопровідних мереж | км | 5,993 | 0,08 | 0,08 | 0,350 | 0,415 | 2,063 | 0,106 | 3,5 | 0 |
| 3.2 | Ремонт або заміна каналізаційних мереж | км | 0,11 | 0,075 | 0,075 | - |  | 0,035 | 0,031 | - |  |
| 3.3 | Водопровідних насосних станцій | од. | 15 | - |  | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 |
| 3.4 | Каналізаційних насосних станцій | од. | 9 | - |  | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 3.5 | Каналізаційних очисних споруд | од. | 2 | - |  | 1 | Рекон. | 1 | 1 | - |  |
| 3.6 | Свердловин | од. | 35 | - |  | 15 | 14 | 16 | 10 | 4 | 4 |
| 4 | Підготовка об’єктів дорожньо- мостового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капітальний ремонт вулиць та доріг | тис.м² | 8,197 | - |  | 4,985 | 3,645 | 3,212 | 3,212 | - |  |
| 4.2 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | од. | 6 | - |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4.3 | Заготівля посипного матеріалу та реагентів | тис.тонн | 0,38 | - |  | 0,17 | 0,06 | 0,1 | 0 | 0,11 | 0 |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради											                            О.В. Ошурков