У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

п’ятого скликання

четверта  сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

25   жовтня   2006р.                                                                                            № 4

Про хід виконання рішення  районної ради

від 15.06.06 № 1”Про підготовку об’єктів

житлово-комунального господарства та

соціальної сфери району до роботи в

осінньо-зимовий період 2006-2007 років”

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника голови райдержадміністрації Шумука О.В сесія районної ради відзначає, що райдержадміністрацією, місцевими радами, житлово-комунальними підприємствами, бюджетними організаціями та установами району, незважаючи на тяжку фінансову ситуацію, вдалося здійснити ряд запланованих заходів, спрямованих на підготовку соціальної сфери та житлового фонду, котельних та теплових мереж і обладнання на них, водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

Станом на 01.10.2006 завдання з підготовки в більшості пунктів виконано на 100%, а решта знаходиться в стадії завершення.

Василівською райдержадміністрацією згідно розпорядження голови від 18.09.2006 року № 451 закріплено відповідальних працівників за міськселсільрадами району для здійснення контролю за вчасною підготовкою об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2006-2007 років. Щотижня в райдержадміністрації проводилися пропуски комунальних підприємств та бюджетних установ і організацій з питання підготовки їх до роботи в зимових умовах, на яких розглядалися проблемні питання і визначалися шляхи їх вирішення.

Окрім того,  органами місцевого самоврядування створено оперативні групи і штаби по залучено представників від управління капітального будівництва облдержадміністрації, депутатів, спеціалістів, громадськості, активу. Хід виконання основних заходів висвітлювався  через засоби масової інформації - газету “Нова Таврія” та районне радіомовлення.

Було заплановано до 15.10.2006 року надолужити відставання і  закінчити всі основні заходи з підготовки комунальних підприємств, житлового фонду та соціальної сфери району до роботи в зимових умовах і будити готовим до початку опалювального сезону.

На виконання п.3 вищевказаного рішення сесії,  районна рада, райдержадміністрація спільно із Степногірською селищною радою звернулись до Запорізької облдержадміністрації та Запорізької обласної ради з клопотанням щодо виділення коштів на підготовку селища до роботи в зимових умовах. На сьогодні Степногірській селищній раді виділено  - 1,5 млн. грн., для вирішення ряду соціальних проблем та вчасної підготовки до роботи в зимових умовах. Кожного понеділка у селищі проводиться  нарада під керівництвом заступника начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації  Баглая С.І. з питання освоєння цих коштів.

Окрім цього, відділу освіти необхідно звернути увагу на підготовку  котелень Червоноармійської, Широківської, Балківської ЗОШ, Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів та інших. На ці котельні  відсутня проектно-кошторисна документація і відповідно, невідома кількість коштів, необхідна для їх реконструкції, виходячи з вищезазначеного,  Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Рекомендувати головам міськселсільрад району:

1.1. Забезпечити завершення до 01.11.2006 року виконання основних  заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період на підвідомчих територіях.

1.2. На чергових сесіях та засіданнях виконкомів заслухати  керівників підвідомчих комунальних підприємств щодо причин, які зашкодили невчасному виконанню  основних заходів.

1.3. Посилити контроль за виконанням раніше прийнятих рішень органів місцевого самоврядування з питань підготовки підприємств до роботи в зимових умовах, підвищити рівень відповідальності керівників житлово-комунальних підприємств за використання бюджетних коштів.

2.  Степногірській селищній раді завершити до 01.11.2006 підготовку селища до роботи в зимових умовах та освоєння коштів (1559,0 тис.грн.);

3. Відділу освіти райдержадміністрації:

3.1. Завершити підготовку котелень Балківської, Малобілозерської і Степногірської ЗОШ та забезпечити освоєння коштів протягом листопаду  поточного року ;

3.2. Призначити особу, відповідальну за вчасне завезення вугілля на шкільні котельні та здійснення контролю за його  якістю.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови райдержадміністрації Шумука О.В., постійну комісію районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району та житлово-комунального господарства, розвитку підприємництва.

Голова районної ради                                                                          В.С. Грачов

Довідка

про хід виконання рішення районної ради від 15   червня   2006р. № 1 «Про підготовку об’єктів  житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в  осінньо-зимовий період 2006-2007 років

Незважаючи на тяжку фінансову ситуацію, комунальним підприємствам, бюджетним установам та організаціями району  вдалося здійснити ряд запланованих заходів, спрямованих на підготовку соціальної сфери та житлового фонду, котельних та теплових мереж і обладнання на них, водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

На виконання рішення другої сесії районної ради № 1  від 15.06.06  „Про підготовку об’єктів житлово-комунального    господарства   та соціальної     сфери     району   до роботи в осінньо-зимовий  період 2006-2007 років”, якою було затверджено основні заходи.

Райдержадміністрація вела  постійний контроль стосовно їх виконання і двічі на місяць звітувала перед облдержадміністрацією. Станом на 01.10.2006 завдання з підготовки  в більшості пунктів виконано на 100 %, а решта знаходиться в стадії завершення.

Василівською райдержадміністрацією згідно розпорядження голови від 18.09.2006 року № 451 закріплено відповідальних працівників за міськселсільрадами району  для здійснення контролю за вчасною підготовкою об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2006-2007 років. Щотижня в райдержадміністрації проводився пропуск комунальних підприємств та бюджетних установ і організацій з питання підготовки їх до роботи в зимових умовах, на яких розглядалися проблемні питання і визначалися шляхи їх вирішення.

Окрім того,  органами місцевого самоврядування створено оперативні групи і штаби по залученю представників від управління капітального будівництва облдержадміністрації, депутатів, спеціалістів, громадкосьці, активу. Хід виконання основних заходів висвітлювався  через засоби масової інформації, газету „Нова Таврія” та районне радіомовлення.

Було заплановано райдержадміністрацією до 15.10.2006 року надолужити відставання і  закінчити всі основні заходи  з підготовки комунальних підприємств, житлового фонду та соціальної сфери району до роботи в зимових умовах і будити готовим до початку опалювального сезону.

На виконання п.3 вищевказаного рішення сесії,  районна рада, райдержадміністрація спільно із Степногірською селищною радою звернулись до Запорізької облдержадміністрації та Запорізької обласної ради з клопотанням щодо виділення коштів на підготовку селища до роботи в зимових умовах. На сьогодні Степногірській селищній раді виділено  - 1,5млн. грн., для вирішення ряду соціальних проблем та вчасної підготовки селища до роботи в зимових умовах. Кожного понеділка у селищі проводиться  нарада під керівництвом першого заступника начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації  Баглая С.І., з питання освоєння цих коштів підрядними підприємствами.

Окрім цього, відділу освіти необхідно звернути увагу на підготовку  котелень Червоноармійської, Широківської, Балківської ЗОШ, Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів та інших, на які  відсутня проектно-кошторисна документація і відповідно, невідома кількість коштів, необхідна для їх реконструкції.

Заступник голови

райдержадміністрації	                                                                        О.В.Шумук

Довідка

Про стан виконання основних заходів щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Василівського району до роботи в осінньо-зимовий період 2006-2007 років станом на 10.10.06 року

| № п/п | Види робіт | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /план/ | /факт/ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплексна підготовка житлових будинків | од. | 228 | 223 | 98 |
| 1.1. | Ремонт покрівлі | од. | 77 | 74 | 97 |
| 1.2. | Ремонт (заміна) опалювальних систем | од. | 47 | 46 | 98 |
| 1.3. | Ремонт систем гарячого водопостачання | од. | 6 | 6 | 100 |
| 1.4. | Ремонт систем холодного водопостачання | од. | 86 | 86 | 100 |
| 1.5. | Ремонт енергозабезпечення будинків (електрощітових) | од. | 104 | 104 | 100 |
| 2 | Підготовка об’єктів теплопостачання |  |  |  |  |
| 2.1. | Підготовка котелень всього | од. | 4 | 4 | 100 |
| 2.2. | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні) - всього | км | 39,5 | 39,5 | 100 |
| 2.3. | Протяжність теплових мереж, що підлягає ремонту або заміни (у двотрубному обчисленні) всього | км | 13,5 | 13,5 | 100 |
| 2.4. | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | од. | 5 | 5 | 100 |
| 3 | Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства | км |  | - |  |
| 3.1. | Ремонт або заміна водопровідних мереж | км | 11,7 | 11,5 | 98 |
| 3.2. | Ремонт або заміна каналізаційних мереж | км | 1,05 | 1,03 | 98 |
| 3.3. | Водопровідних насосних станцій | од. | 10 | 9,7 | 97 |
| 3.4. | Каналізаційних насосних станцій | од. | 8 | 8 | 100 |
| 3.5. | Водопровідних очисних споруд | од. | 1 | 1 | 100,0 |
| 3.6. | Каналізаційних очисних споруд | од. | 2 | 2 | 100 |
| 3.7. | Свердловин | од. | 9 | 9 | 100,0 |
| 4 | Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |  |  |
| 4.1. | Капітальний ремонт вулиць та доріг | тис.м² | 2,340 | 2,29 | 98 |
| 4.2. | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | од. | 6 | 6 | 100 |
| 4.3. | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів | тис.тонн | 0,31 | 0,3 | 97 |

Примітка: Централізоване опалення в  Степногірській селищній раді на 2006-2007 роки не планується,  тому (п.2, 2,1, 2.2, 2.3), знижують загальний % підготовки по району.

Заступник голови

райдержадміністрації	                                                                        О.В.Шумук