У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

п’ятого скликання

восьма сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

09   лютого   2007р.                                                                                      № 4

Про затвердження Перспективного плану щодо

вирішення проблемних питань соціально-економічного

розвитку смт.Степногірськ та населених пунктів північної

частини Василівського району на 2007 – 2009 роки

Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Перспективний план щодо вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку смт. Степногірськ та населених пунктів північної частини Василівського району на 2007 – 2009 роки, додається.

2. Райдержадміністрації звернутися до Запорізької обласної державної адміністрації та обласної ради щодо залучення коштів бюджетів всіх рівнів для реалізації даного плану.

Голова районної ради 								В.С. Грачов

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення восьмої сесії

районної ради п’ятого скликання

від 09  лютого  2007р. № 4

Перспективний план

щодо вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку смт.Степногірськ та населених пунктів північної частини

Василівського району на 2007 – 2009 роки

| Найменування об’єкта та його місцезнаходження | # Рік початку і закінчення будівництва | # Проектна # потужність станом на 01.01.07р. | # Кошторисна вартість об’єкта, # /тис. грн./ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.07р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Розвиток та реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення, утому числі: |  |  |  |  |
| Реконструкція водоводу від с.Лобкове до смт.Степногірська | 2007 | 13км | 3960,0 | 3960,0 |
| Реконструкція двох водопровідних насосних станцій | 2007 | 2 об’єкта | 1300,0 | 1300,0 |
| Будівництво локальних очисних споруд | 2009 | Об’єкт | 980,0 | 980,0 |
| Реконструкція внутрішньо квартальних водопровідних мереж | 2008 | 5,5 км | 710,0 | 710,0 |
| 2. Будівництво газопроводів, міні котелень та реконструкція теплових і газових мереж, у тому числі : |  |  |  |  |
| Газопровід-відвід до смт. Степногірська | 2007 – 2008 | 22 км | 23000,0 | 23000,0 |
| Реконструкція внутрішньо-квартальних та внутрішньо-будинкових газових мереж | 2008 | 5,6км | 750,0 | 750,0 |
| Установка газових міні котелень блочного типу, на І-му і ІІІ-му мікрорайоні | 2008 | 2-а об’єкта | 650,0 | 650,0 |
| Реконструкція внутрішньо-будинкових тепломереж | 2008 | 6,4 км | 510,0 | 510,0 |
| Реконструкція внутрішньо-квартальних тепломереж | 2008 | 4,8км | 630,0 | 630,0 |
| Підвідний газопровід до с.Кам’янське та реконструкція котельні ЗОШ | 2009 |  | 1350,0 | 1350,0 |
| Підвідний газопровід до с.Приморське та реконструкція котельні ЗОШ | 2009 |  | 1820,0 | 1820,0 |
| 3. Виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, у тому числі: |  |  |  |  |
| Культурно-спортивний комплекс ДК „Мир” – реконструкція смт.Степногірськ | 2007 | об’єкт | 750,0 | 750,0 |
| Дитячі садки №1, №2 - реконструкція | 2007 | 2 об’єкти | 570,0 | 570,0 |
| Капітальний ремонт ліфтового господарства І-го та ІІІ-го мікрорайонів | 2007 |  | 1540,0 | 1540,0 |
| Будівництво та реконструкція доріг з твердим покриттям | 2007- 2009 |  | 920,0 | 920,0 |
| Р а з о м : |  |  | 39440,0 | 39440,0 |