У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

п’ятого скликання

дванадцята  сесія

(позачергова)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

15   червня   2007р.                                                                                    № 4

Про підготовку об’єктів житлово-комунального

господарства   та  соціальної   сфери   району до

роботи в осінньо-зимовий  період 2007-2008 років

## Згідно листа Міністерства будівництва України від 04.05.2006 № 6/5-547 та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 27.03.2006 року за № 4282/34/1-06  „Про неприпустимість формального ставлення до підготовки житлово-комунального господарства до роботи в опалювальний період”  і листа обласної державної адміністрації від 14.05.2007 № 08-03/3171 “Про розробку заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2007-2008 років” комунальними підприємствами району розроблено, а місцевими органами влади затверджено основні заходи щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий. Окрім того, розроблено заходи з підготовки до зими бюджетною сферою району. Райдержадміністрацією узагальнено надану інформацію та зведено в таблицю „Основні заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Василівського району до роботи в осінньо-зимовий період 2006-2007 років”.

На виконання вищевказаних основних заходів необхідна певна кількість коштів, яка нажаль не передбачена в повному обсязі в районному та місцевих бюджетах, тому необхідне залучення інвестицій та спонсорської допомоги, всіх підприємств торгівлі, фермерських господарств, приватних підприємців та інших.

Підготовку деяких об’єктів комунальної та соціальної сфери, на які була виготовлена проектно-кошторисна документація, включено до Переліку будівництва і реконструкції на 2007 рік за рахунок субвенції з державного бюджету (додається). Замовниками будівництва яких в більшості випадків виступають органи місцевого самоврядування  та бюджетні установи і організації. Окрім того, по трьох об’єктах замовником виступає управління капітального будівництва облдержадміністрації.

Особливо складною залишається ситуація у комунальному підприємстві “Дніпрорудненські теплові мережі”, станом 01.06.2007 рівень оплати за спожитий  з початку  року природний  газ складає  –  50,1  %. Підприємством складено графік погашення існуючої заборгованості за спожитий природний газ з повним розрахунком до початку нового опалювального періоду.

Заборгованість населення за спожиті послуги перед підприємствами житлово-комунальних господарства району станом на 01.05.07 складає - 13432,0

млн. грн., яка  порівняно  з минулим роком збільшилася приблизно на – 2,0 млн. грн., причиною  тому є збільшення нарахувань у зв’язку з підвищенням тарифів та низькою якістю цих послуг і незадовільною роботою комунальних підприємств з населенням.

Окрім того, на комунальних підприємствах району існує заборгованість по заробітній платі, яка станом на 01.05.2007 року складає -  145,0 млн. грн., але в порівняні з минулим роком вона зменшилась на 67 %.

Комунальними підприємствами району на низькому рівні ведеться позовна робота з споживачами. Так, протягом п’яти місяців поточного року КП „Дніпрорудненські теплові мережі” подано лише 46 позовів до суду на неплатників серед населення на суму – 105,3 тис.грн. Причиною малої кількості поданих позовів є те, що органами місцевого самоврядування лише 26 квітня 2007 року прийнято рішення про звільнення комунальних підприємств від сплати державного мита.

Слід відзначити що на сьогодні в м. Дніпрорудне йде масове відключення населення від централізованого опалення, а це в свою чергу негативно впливає на надходження коштів від споживачів підприємству.

На сьогодні планово і стабільно працює над питанням підготовки об’єкту теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий  період  підприємство ЗАТ "Василівкатепломережа".

Не вирішеним  залишається  питання газо-, тепло-, водозабезпечення  смт. Степногірська.

Незважаючи на тяжке фінансове становище  комунальних підприємств району, ними планується здійснити  ряд  заходів, спрямованих на підготовку житлового фонду, котелень і теплових мереж та обладнання на них, водопровідно-каналізаційного господарства та інше.

Щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період об’єктів бюджетної сфери району, то в поточному році, згідно Переліку об’єктів, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, виділено коштів на фінансування слідуючих об’єктів:

- „Інженерні комунікації дитячої лікарні м. Василівка – реконструкція” – 185,8 тис. грн. (окрім того спів фінансування з районного бюджету – 10,2тис.грн.);

- „Котельня по вул.Леніна,48 в с. Широке, Василівського району – реконструкція” – 53,31 тис. грн. (окрім того спів фінансування з районного бюджету – 5,9тис.грн.);

- „Котельня по вул. Перемоги, 35 в с. Червоноармійське, Василівського району – реконструкція” – 45,95 тис. грн. (окрім того спів фінансування з районного бюджету – 5,1тис.грн.);

- „Реконструкція покрівлі загальноосвітньої школи № 2 м. Василівка” – 142,9 тис. грн. (окрім того спів фінансування з районного бюджету – 7,1тис.грн.);

Окрім того, районним бюджетом на поточний рік передбачено для центральної районної лікарні кошти в розмірі 103,0 тис. грн. з метою ремонту інженерних мереж дільничних лікарень.

З метою своєчасної підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період,  освоєння виділених коштів з державного бюджету в поточному році та вчасного введення їх в експлуатацію, планується здійснити закріплення за кожним об’єктом заступників голови райдержадміністрації та депутатів районної ради, що дасть змогу більш якісно та вчасно підготуватися до роботи в зимових умовах.

Окрім того, на черговій сесії районної ради планується розглянути об’єкти будівництва та реконструкції на 2008 рік. Тому, з метою вчасного складання переліку об’єктів на наступний рік необхідно до 20 серпня поточного року надати в райдержадміністрацію проектно-кошторисну документацію з позитивними висновками державної експертизи.

Виходячи з вищезазначеного, Василівська районна рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити основні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2007-2008 років (додається).

2. Рекомендувати головам міськселсільвиконкомів району:

2.1. Забезпечити фінансування та виконання вищевказаних основних заходів  на підвідомчих територіях.

2.2. На чергових сесіях, засіданнях виконкомів заслухати керівників підвідомчих комунальних підприємств з питання  підготовки  об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери  до роботи в осінньо-зимовий період 2007-2008 років, особливу увагу звернути на забезпечення безперебійної роботи взимку шкіл, медичних установ, закладів культури.

2.3. Посилити контроль за виконанням раніше прийнятих рішень органів місцевого самоврядування з питань підготовки підприємств до роботи в зимових умовах, підвищити рівень відповідальності керівників житлово-комунальних підприємств за використання бюджетних коштів.

2.4. Залучати інвестиції та спонсорську допомогу, всіх підприємств торгівлі, фермерських господарств, приватних підприємців для підготовки соціальної сфери та комунальних підприємств до роботи в зимових умовах.

2.5. Під час корегування місцевих бюджетів передбачити в повному обсязі фінансування бюджетних установ і організацій по сплаті за електроенергію, газ, та теплову енергію, а також на компенсацію пільг і субсидій, що надаються населенню.

2.6.  Посилити контроль з питання погашення дебіторської заборгованості комунальних  підприємств району.

3. З метою вчасного складання переліку об’єктів на наступний рік, до 20 серпня поточного року, надати в райдержадміністрацію проектно-кошторисну документацію з позитивними висновками державної експертизи.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на районну державну адміністрацію та на постійну комісію районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району та житлово-комунального господарства, розвитку підприємництва.

Голова районної ради                                                                             В.С. Грачов

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення дванадцятої (позачергової) сесії

районної ради п’ятого скликання

від 15 червня 2007р № 4

## Основні заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Василівського району до роботи в осінньо-зимовий період 2006-2007 років

| № п/п | Види робіт | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | В тому числі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Василівка |  | Дніпрорудне |  | Степногірськ |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Комплексна підготовка житлових будинків | од. | 228 | 93 |  | 110 |  | 25 |  |
| 1.1. | Ремонт покрівлі | од. | 65 | 20 |  | 45 |  | - |  |
| 1.2. | Ремонт (заміна) опалювальних систем | од. | 42 | 14 |  | 12 |  | 16 |  |
| 1.3. | Ремонт систем гарячого водопостачання | од. | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт систем холодного водопостачання | од. | 72 | 14 |  | 36 |  | 22 |  |
| 1.5. | Ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | од. | 64 | - |  | 42 |  | 22 |  |
| 2. | #### Підготовка об’єктів теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Підготовка котелень всього | од. | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | З них котельні підприємств комунальної теплоенергетики | од. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Відомчі котельні – всього, в тому числі | од. | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | МОЗ | од | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | МОН | од | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Інші | од | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні) - всього | км | 39,5 | 12,021 |  | 23,275 |  | 4,2 |  |
| 2.8 | Протяжність теплових мереж, що підлягає ремонту або заміни (у двотрубному обчисленні) всього | км | 0,3 | 0,3 |  | - |  | - |  |
| 3. | Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства | км | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт або заміна водопровідних мереж | км | 0,52 | 0,52 |  | - |  | - |  |
| 3.2. | Ремонт або заміна каналізаційних мереж | км | 0,31 | 0,31 |  | - |  | - |  |
| 3.3. | Водопровідних насосних станцій | од. | 10 | 1 |  | 6 |  | 3 |  |
| 3.4. | Каналізаційних насосних станцій | од. | 8 | 4 |  | 2 |  | 2 |  |
| 3.5. | Водопровідних очисних споруд | од. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 3.6. | Каналізаційних очисних споруд | од. | 2 | 1 |  | 1 | - |  |  |
| 3.7. | Свердловин | од. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капітальний ремонт вулиць та доріг | тис.м² | 1,96 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Середній ремонт | тис.м² | 0,187 |  |  |  |  |  |  |
| 4,3 | Дрібний ремонт | тис.м² | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | од. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Заготівля посипного матеріалу та реагентів | тис.тонн | 0,307 | 0,1 |  | 0,2 | - | 0,007 |  |

ПЕРЕЛІК

об’єктів, що пропонується фінансувати у 2007 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної  власності та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживання теплової енергії у Василівському районі

| Найменування об’єкта та його місцезнаходження | # Рік початку і закінчення будівництва | # Проектна # потужність станом на 1 січня 2007 р. | # Кошторисна вартість об’єкта, # /тис. грн./ |  | # Будівельна готовність на 1.01.07 | 2007 рік |  |  | Частка комунальної власності у майні забудовника | Проектна організація | Стан підготовки документації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Обсяг фінансування . |  |  |  |  |  |
|  |  |  | усього | залишок на 1 січня 2007 р. |  | # За рахунок субвенції /тис.грн./ | За рахунок коштів місцевих бюджетів | Інші джерела фінансуван ня |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Розвиток та реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення, утому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напірний каналізаційний колектор через річку Карачекрак, м.Василівка - реконструкція | 2007 | 0,38 км | 212,0 | 212,0 |  | 201,9 | 10,1 |  | 100% | ПП „Галант” Проектно-кошторисна документація знаходиться на експертизі | Виготовлена, знаходиться на експертизі |
| Будівництво зовнішнього водопроводу по вул.Чапаєва в с.М.Білозерка Василівського району | 2007 | 1,2 км | 74,08 | 74,08 |  | 70,58 | 3,5 |  | 100% | Районне комунальне підприємство „Василівка-Градпроект” | ПКД виготовлена і проведено тендер |
| Будівництво підвідного питного водопроводу в с.Балки від колектора КП Облводоканал Запорізької облради | 2007 | 3,1 км | 199,78 | 199,78 |  | 190,28 | 9,5 |  | 100% | ТОВ „Титан-нік” | ПКД виготовлено, знаходиться на експертизі |
| Артезіанська свердловина в с.Кам’янське Василівського району Запорізької області 2007р. | 2007 | Об’єкт | 333,52 | 333,52 |  | 317,64 | 15,88 |  | 100% | Договір № 07032 ДРПРІ ”Запоріжгіпроводгосп” |  |
| Реконструкція системи водозабезпе-чення в с.Приморське Василівського району Запорізької обл.. | 2007 | 4,5 км | 299,25 | 299,25 |  | 285,0 | 14,25 |  | 100% | Договір № 13/05 ПП „Галант” | ПКД виготовлено |
| Всього: |  |  | 1118,65 | 1118,65 |  | 1065,4 | 53,23 |  |  |  |  |
| 2. На виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція магістральної теплотраси від ТК – 5 до ТК – 11 по вул.Московській, Богдана Хмельницького-Невського в м.Василівка Запорізької області (І черга реконструкції) | 2007 | Об’єкт | 546,96 | 546,96 |  | 520,96 | 26,0 |  | 100% | Проектно-конструкторська фірма „Укомтет Л.Т.Д. и К” | ПКД виготовлено, знаходиться на експертизі |
| Котельня по вул.Невського,63 м.Василівка - реконструкція | 2007 | Об’єкт | 208,54 | 208,54 |  | 187,74 | 20,8 |  | 100% | ПІ „Запоріжградпроект” | Проект потребує усунення недоліків |
| Житловий будинок по вул.Набережній,1А в с.Плавні Василівського району Запорізької області – реконструкція | 2007 | Об’єкт | 79,94 | 79,94 |  | 74,58 | 5,36 |  | 100% | Договір № 14/05 ПП „Галант” | ПКД виготовлено, знаходиться на експертизі |
| Покрівля спортзалу палацу культури в селі Орлянське, Василівського р-ну, Запорізької області – реконструкція. | 2007 | Об’єкт | 86,74 | 86,74 |  | 82,61 | 4,13 |  | 100% | ЧМПКП „Ассоль” | ПКД виготовлено, оголошено тендер |
| Всього: |  |  | 922,18 | 922,18 |  | 865,89 | 56,29 |  |  |  |  |
| 3. Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, у тому числі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На встановлення лічильників води в житлових будинках м.Василівка | 2007 | Об’єкт | 99,92 | 99,92 |  | 94,92 | 5,0 |  | 100% | Запорізька фірма „Родник” |  |
| На встановлення теплових лічильників в житлових будинках м.Василівка | 2007 | Об’єкт | 79,96 | 79,96 |  | 75,96 | 4,0 |  | 100% | Запорізька фірма „Родник” |  |
| КП „ДВК”встановлення загально- будинкових лічильників води м.Дніпрорудне | 2007 | Об’єкт | 209,9 | 209,9 |  | 198,9 | 11,1 |  | 100% | Договір № 7 ТОВ „Горізонт-Плюс” |  |
| На встановлення водомірних вузлів на вводах житлових будинків і вулиць смт.Степногірська | 2007 | Об’єкт | 59,0 | 59,19 |  | 53,1 | 5,9 |  | 100% |  |  |
| Всього: |  |  | 448,88 | 448,88 |  | 422,88 | 26,0 |  |  |  |  |
| 4. Будівництво газопроводів та газифікація населених пунктів, у першу чергу сільських, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газозабезпечення с.Відножино, Василівського району. І черга будівництва | 2007 | 1,8 км | 279,96 | 279,96 |  | 266,63 | 13,33 |  | 100% | ТОВ ПКП „СП Санчо” м. Токмак | Документація знаходиться в УКБ ОДА |
| Всього |  |  | 279,96 | 279,96 |  | 266,63 | 13,33 |  |  |  |  |
| 5. Виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інженерні комунікації дитячої лікарні м.Василівка – Реконструкція | 2007 | Об’єкт | 196,0 | 196,0 |  | 185,8 | 10,2 | 1,617 | 100% | Договір № 8 ТОВ „Титан-нік” | ПКД виготовлено, знаходиться на експертизі, проведено тендер |
| Котельня по вул. Леніна, 48 в с.Широке Василівського району - реконструкція | 2007 | Об’єкт | 59,21 | 59,21 |  | 53,31 | 5,9 |  | 100% | ТОВ „Титан-нік” | ПКД знаходиться на експертизі об’явлено тендер |
| Котельня по вул.Перемоги, 35 в с.Червоноармійське Василівського району – реконструкція | 2007 | Об’єкт | 51,05 | 51,05 |  | 45,95 | 5,1 |  | 100% | ТОВ „Титан-нік” | ПКД знаходиться на експертизі об’явлено тендер |
| Реконструкція локрівлі загально-освітньої 1-3 ступені школи .№ 2 м.Василівки , Запорізької області. | 2007 | Об’єкт | 150,0 | 150,0 |  | 142,9 | 7,1 |  | 100% | ЧМПКП „Ассоль” | ПКД виготовлено об’явлено тендер |
| Всього: |  |  | 456,26 | 456,26 |  | 427,96 | 28,3 |  |  |  |  |
| Всього по району: |  |  | 3225,91 | 3225,91 |  | 3048,76 | 177,15 |  |  |  |  |