У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

п’ятого скликання

двадцять третя сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

17   жовтня   2008 р.                                                                                         № 1

Про готовність об’єктів житлово-комунального господарства,

соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період

2008/2009 років та освоєння коштів субвенції Державного

бюджету місцевим бюджетам у 2008 році

Заслухавши і обговоривши доповідь заступника голови райдержадміністрації Шумука О.В. щодо стану готовності об’єктів житлово-комунального господарства,  соціальної   сфери  району до роботи в осінньо-зимовий  період 2008/2009 років про освоєння коштів субвенції Державного бюджету місцевим бюджетам у 2008 році, Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію райдержадміністрації щодо стану готовності об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2008/2009 років та освоєння коштів субвенції Державного бюджету місцевим бюджетам у 2008 році, взяти до відома (додається).

2. Запропонувати райдержадміністрації, спільно з органами місцевого самоврядування району, головними розпорядниками бюджетних коштів:

2.1. забезпечити в повному обсязі підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2008/2009 років;

2.2. забезпечити освоєння коштів субвенції  Державного бюджету місцевим бюджетам у 2008 році в повному обсязі до 15.12.2008р.

3. Органам місцевого самоврядування забезпечити безперебійну роботу підвідомчих комунальних підприємств в осінньо-зимовий період 2008/2009 років.

4. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району та житлово-комунального господарства, розвитку підприємництва.

Голова районної ради                                                                             В.С. Грачов

Додаток

до рішення двадцять третьої сесії

районної ради п’ятого скликання

від 17 жовтня 2008р. № 1

Інформація

про готовність об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери  району до роботи в осінньо-зимовий  період 2008/2009 років та освоєння коштів субвенції Державного бюджету місцевим бюджетам у 2008 році

На виконання розпорядження голови райдержадміністрації № 534 від 16.07.2008року “Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2008/2009 роки” та основних заходів затверджених відповідним розпорядженням, станом на 06.10.2008 року у Василівському районі наблизилась до завершення підготовка комунальних підприємств, об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2008/2009 років її рівень  становить у середньому - 81 %. Протягом останніх двох тижнів планується завершити відповідні роботи.

Житловий фонд району станом на 06.10.2008 року комплексно підготовлений до зими  на 90 %, а соціальна сфера - 95 %.

На сьогодні в районі нараховується у власності органів місцевого самоврядування 232 багатоповерхові житлові будинки, в тому числі: у м. Василівка – 98 будинків, у м. Дніпрорудне – 112 будинків, у смт. Степногірську –  22 будинки.

Протягом 10-15 років нове житлове багатоповерхове будівництво в районі не здійснюється,  а існуючий житловий фонд експлуатується вкрай не задовільно і постійно потребує як поточного, так і капітального ремонту. Через відсутність необхідних коштів органи місцевого самоврядування таких ремонтів не проводять.

Окрім того необхідно поетапно виконувати реконструкцію шкільних котелень та теплових мереж, на які також коштів в місцевих бюджетах постійно не вистачає.

На виконання основних заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери у місті  Василівка до роботи в зимових умовах  проведено:

- ремонт покрівлі  на -  100 %;

- ремонт опалювальних систем, підготовка котельні, ремонт енергозабезпечення будинків виконано на  - 100 %.;

- ремонт систем холодного водопостачання, ремонт водопровідних мереж, водопровідних насосних станцій виконано на  - 85 %.,

- ремонт або заміна каналізаційних мереж на  – 75 %;

- ремонт артезіанських свердловин  на – 88 %.

Василівською міською радою у поточному році передбачено та використано з місцевого бюджету на ремонт доріг  199,2 тис. грн., на придбання сипучих матеріалів профінансовано 29,5 тис.грн. (при плані 19,0 тис. грн.). Для поповнення статутних фондів КП «Василівське ВУЖКГ» та КП «Добробут» перераховано - 93,2 тис. грн.

На капремонт житлового фонду було заплановано 100 тис. грн., а виділено              лише 18,3 тис. грн.

Питання щодо розрахунків за водовідведення від житлового будинку по           вул.. Леніна,71 до цього часу не вирішено. Відділом освіти райдержадміністрації каналізаційні мережі ЗОШ №3 не передані на баланс обслуговуючій організації, а саме КП «Добробут» і до цього часу приходиться розраховуватися за стоки ЗОШ №3 і вищевказаного житлового будинку.

Котельні по вул. Леніна,71 та Невського, 63 м. Василівка у минулому опалювальному сезоні не працювали. В поточному році дані котельні планується передати на обслуговування ЗАТ «Василівкатепломережа». Для цього необхідно вирішити ряд питань, в тому числі придбання регулятора теплового потоку (по Невського,63) та інше.

На виконання основних заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери у м. Дніпрорудне до роботи в зимових умовах уже проведено:

- ремонт покрівлі житлового фонду на  - 72,2 %;

- ремонт опалювальних систем, підготовка котельні, енергозабезпечення будинків  на - 100 %.;

- ремонт внутрішніх будинкових систем холодного водопостачання, ремонт квартальних водопровідних мереж, водопровідних насосних станцій  на  - 80 %.,

- ремонт або заміна каналізаційних мереж на  – 60 %;

- ремонт міських вулиць та доріг – 100 %.

Дніпрорудненською міською радою з місцевого бюджету на капітальний ремонт житлового фонду у 2008 році, кошти не передбачено. На капремонт доріг було заплановано та використано  кошти в сумі – 258,43 тис.грн..

На дошкільні заклади освіти м.Дніпрорудне передбачено:

-  на ремонт системи опалення –  37,64 тис. грн., а використано –  25,64 тис. грн.  На реконструкцію покрівлі –  178,83 тис. грн., використано –«0» 0 тис. грн. (через відсутність висновків інвестекспертизи, яка на даний час знаходиться в стадії завершення). Так що до кінця листопада планується освоїти дані кошти в повному об’ємі.

В основних заходах з підготовки комунальних підприємств та соціальної сфери смт. Степногірська було передбачено та виконано :

- ремонт системи холодного водопостачання – 82 %;

- ремонт або заміна водопровідних мереж – 90 %;

- ремонт або заміна каналізаційної мережі – 0 %; (в завданні – 340 м. каналізації, заміна резервної нитки напірного каналізаційного колектору  в зоні річки Карачекрак с.Камянське) до цього часу роботи не виконано.

- ремонт артезіанських свердловин виконано на – 50 %.

З місцевого бюджету смт Степногірська у поточному році кошти на житловий фонд та інженерні мережі - не передбачено. Через відсутність коштів у місцевому бюджеті, в Основні завдання ремонт покрівлі житлового фонду не включено, хоча на сьогодні є необхідність в ремонті покрівлі 3-4 будинків та стінових панелей і швів.

На ремонт дошкільних закладів Степногірської селищною радою витрачено:

- з районного бюджету - 49,9 тис.грн.;

- з  місцевого бюджету - 45,0 тис.грн.

На сьогодні планово і стабільно в районі працює ЗАТ "Василівкатепломережа". Станом на 06.10.2008 року підприємство розрахувалося за спожитий природний газ повністю, уклало договір на споживання природного газу. Зараз вирішується питання отримання лімітів на новий опалювальний період.

Комунальне підприємство «Дніпрорудненські теплові мережі»  має залишок боргу за опалювальний період 2007-2008 років у розмірі 350тис.грн.. На сьогодні підприємством підготовлено необхідний пакет документів на вищевказану суму, для отримання субвенції за різницю в тарифах, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2008 №440. Даний пакет документів узгоджено в ДК «ГазУкраїни», НАК «НафтоГазУкраїни», та очікується  засідання комісії(10.10.08) в Міністерстві фінансів України. Найближчим часом підприємством планується укласти угоду на споживання природного газу, та вирішити питання отримання лімітів на новий опалювальний період. Таким чином, опалювальний сезон підприємствами теплоенергетики планується розпочати вчасно.

За спожиту електроенергію підприємства комунальної теплоенергетики розраховуються вчасно.

До цього часу складне фінансово-економічне становище у КП «Дніпрорудненський водоканал», через невідповідність діючих тарифів  з кожним днем нарощує свою заборгованість з усіх виплат, в тому числі і по заробітній платі. Аналогічне становище на сьогодні має і КУП «Наш дім» м.Дніпроруде, у якого на сьогодні борг за спожиту електроенергію близько 300,0 тис.грн., тому Дніпрорудненській міській раді разом з депутатським корпусом необхідно звернути особливу увагу на термінове вирішення порушених питань.

Степногірський експлуатаційний цех водопостачання та водовідведення КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради на сьогодні працює у нормальному режимі. Борги за спожиті енергоносії – відсутні. Підприємство задовільно завершує підготовку до роботи в осінньо-зимовий період.

До цього часу селищною радою не прийняті нові економічно обґрунтовані тарифи для Степногірського КП «ВП ЖКГ»., тому необхідно терміново розглянути та вирішити порушене питання.

Слід відмітити незадовільну роботу органів місцевого самоврядування району та підприємств житлово-комунального господарства стосовно  застосування програми побудинкового обліку плати за комунальні послуги. Необхідно органам місцевого самоврядування терміново розглянути порушене питання та вжити заходів щодо його вирішення.

Рівень розрахунку населенням району за спожиті комунальні послуги становить 95,3%. Отже, комунальним підприємствам та органам місцевого самоврядування району, слід посилити роботу з населенням щодо підвищення рівня розрахунків за спожиті послуги.

Відкритим залишаються питання централізованого теплозабезпечення житлового фонду смт.Степногірська.  На цей опалювальний сезон планується обігрів житлового фонду, побутовими електроприладами.

15 вересня поточного року райдержадміністрацією проведено торги щодо визначення виконавця послуг на об’єкт: «Газопровід-відвід до смт. Степногірськ Василівського району, Запорізької обл. - будівництво» на суму 49,9 млн.грн.. Визначено переможця ЗАТ НВКФ «Мета» м.Сєвєродонецьк, Луганської області. Планується найближчим часом укласти угоду на виконання вищевказаних робіт, та відкрити фінансування.

На сьогодні в цілому підготовка навчальних закладів та ФАПів району до роботи в зимових умовах – завершено. Залишається відкритим питання щодо опалення Підгірненської ЗОШ 1-П ст.. та встановлення резервного котла Малобілозерської дільничої лікарні, який планується найближчим часом встановити.

Освоєння коштів субвенцій сьогодні проводиться на слідуючих об’єктах:

- «Водопровід з вузлом обліку в с.Балки - будівництво» - 333,1 тис.грн.. На сьогодні вже освоєно близько 60% коштів. Решту планується освоїти до 15 листопада поточного року;

- «Покрівля  ЗОШ №2 1-3 ст. в с. Мала Білозерка Василівського району – реконструкція» - 193,29 тис.грн.. Покрівлю реконструйовано, кошти освоєно;

- «Покрівля  ЗОШ№3 1-3 ст.  в м. Василівка  - реконструкція» - 421,51 тис.грн.. Реконструкція покрівлі в стадії завершення, планується до кінця місяця виконати повністю та освоїти кошти в повному об’ємі;

- «Розподільчий газопровід до с.Жеребянки» - 548,17 тис.грн.;

- «Розподільчий газопровід до с.П'ятихатки Василівського району»                                    -     225,22 тис.грн.. По розподільчим газопроводам кошти освоєно і природний газ надано у вищевказані населені пункти.

Виходячи із вищевикладеного необхідна підтримка комунальних підприємств району на державному рівні із щорічним виділенням певних коштів на капітальний ремонт та розвиток як житлового фонду, так і інженерних мереж та споруд на них. Окрім того, необхідно передбачити кошти на технічне переоснащення комунальних підприємств  району. В разі відсутності державної підтримки, для покращення роботи комунальних підприємств необхідно переглянути тарифну політику. Впровадження 100% тарифів вартості комунальних послуг дасть змогу підприємствам - надавачам таких послуг акумулювати необхідні кошти для здійснення ремонтів.

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                О.В.Шумук