У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

п’ятого скликання

двадцять дев’ята сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

19   червня   2009 р.                                                                                                № 2

Про підготовку об’єктів житлово-комунального

господарства   та  соціальної   сфери   району до

роботи в осінньо-зимовий  період 2009-2010 років

Відповідно до ст. 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”,  Василівська районна рада

ВИРІШИЛА :

1. Інформацію заступника голови райдержадміністрації Шумука О.В. «Про підготовку об’єктів житлово-комунального  господарства   та  соціальної   сфери   району до роботи в осінньо-зимовий  період 2009-2010 років» прийняти до відома.

2. Затвердити основні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 років (додається).

3. Рекомендувати головам міськселсільвиконкомів району:

3.1 забезпечити фінансування та виконання вищевказаних основних заходів  на підвідомчих територіях;

3.2 на чергових сесіях, засіданнях виконкомів заслухати керівників підвідомчих комунальних підприємств з питання  підготовки  об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери  до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 років;

3.3 посилити контроль за виконанням раніше прийнятих рішень органів місцевого самоврядування з питань підготовки підприємств до роботи в зимових умовах, підвищити рівень відповідальності керівників житлово-комунальних підприємств за використання бюджетних коштів;

3.4 залучати інвестиції та спонсорську допомогу, всіх підприємств торгівлі, фермерських господарств, приватних підприємців для підготовки соціальної сфери та комунальних підприємств до роботи в зимових умовах;

3.5 під час корегування місцевих бюджетів передбачити в повному обсязі фінансування бюджетних установ і організацій по сплаті за електроенергію, газ та теплову енергію, а також на компенсацію пільг і субсидій, що надаються населенню;

3.6 посилити контроль з питання погашення дебіторської заборгованості комунальних  підприємств району;

3.7 забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства.

4. Запропонувати головному лікарю центральної лікарні, начальникам відділів освіти і культури і туризму райдержадміністрації:

4.1 забезпечити виконання основних заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період  2009-2010 років та надання інформації про хід виконання;

4.2 розробити заходи енергоефективності та енергозбереження з передбаченням у них обов’язкового проведення енергетичного аудиту об’єктів комунальної та бюджетної сфер господарювання;

4.3 вжиття дієвих заходів щодо виконання положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2008 № 1337-р «Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними організаціями та установами».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на районну державну адміністрацію та на постійну комісію районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району та житлово-комунального господарства, розвитку підприємництва.

Голова районної ради                                                                           В.С. Грачов

Додаток

до рішення двадцять дев’ятої  сесії

районної ради п’ятого скликання

від 19 червня 2009 р  № 2

## Основні заходи

## з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Василівського району до роботи в осінньо-зимовий період  2009-2010 років

| № п/п | Види робіт | Одини ця виміру | Завдання з підготовки | В тому числі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Василівка | Дніпро рудне | Степно гірськ |
|  |  |  |  | план | фа кт | План | фа кт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Комплексна підготовка житлових будинків | од. | 228 | 94 |  | 112 |  | 22 |  |
| 1.1 | Ремонт покрівлі | од. | 58 | 30 |  | 25 |  | 3 |  |
| 1.2 | Ремонт (заміна) опалювальних систем | од. | 22 | 22 |  | - |  | - |  |
| 1.3 | Ремонт систем гарячого водопостачання | од. | - | - |  | - |  | - |  |
| 1.4 | Ремонт систем холодного водопостачання | од. | 46 | 16 |  | 27 |  | 3 |  |
| 1.5 | Ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | од. | 112 | 15 |  | 75 |  | 22 |  |
| 2. | Підготовка об’єктів теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Підготовка котелень всього | од. | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | З них котельні підприємств комунальної теплоенергетики | од. | 5 | 3 |  | 2 |  |  |  |
| 2.3 | Відомчі котельні – всього, в тому числі | од. | 31 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | МОЗ | од | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | МОН | од | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Інші | од |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні) - всього | км | 55,934 (21,86 км МОН) | 10,8 |  | 23,3 |  | - |  |
| 2.8 | Протяжність теплових мереж, що підлягає ремонту або заміни (у двотрубному обчисленні) всього | км | 0,764 | - |  | 0,764 |  | - |  |
| 3. | Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства | км | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт або заміна водопровідних мереж | км | 1,7 | 0,26 |  | 1,1 |  | 0,34 |  |
| 3.2 | Ремонт або заміна каналізаційних мереж | км | 0,226 | 0,226 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Водопровідних насосних станцій | од. | 12 | 3 |  | 6 |  | 3 |  |
| 3.4 | Каналізаційних насосних станцій | од. | 8 | 4 |  | 2 |  | 2 |  |
| 3.5 | Водопровідних очисних споруд | од. | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Каналізаційних очисних споруд | од. | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3.7 | Свердловин | од. | 9 | 6 |  |  |  | 3 |  |
| 4 | Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капітальний ремонт вулиць та доріг | тис.м² | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Середній ремонт | тис.м² | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 4.3 | Дрібний ремонт | тис.м² | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Підготовка спеціалізованої притиральної техніки | од. | 8 | 2 |  | 4 |  | 2 |  |
| 4.5 | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів | тис.тонн | 0,3 | 0,1 |  | 0,15 | - | 0,05 |  |

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради									Д.С.Калінін

Інформація

Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної   сфери району до роботи в осінньо-зимовий  період 2009-2010 років

Проаналізувавши стан підготовки житлово-комунального   господарства   та  соціальної   сфери   району у 2008-2009 років і виконання основних завдань, які було вчасно і в повному обсязі виконанно (окрім ремонту покрівель у м. Дніпрорудне, через відсутність коштів у місцевому бюджеті). Комунальні підприємства теплоенергетики та органи місцевого самоврядування провели ряд заходів щодо своєчасного початку опалювального періоду 2008-2009 років. Василівський район розпочав опалювальний період одним із перших в області.

Станом на 28.05.2009 року заборгованість за спожитий природний газ: ЗАТ «Василівкатепломережа» складає 0,494 млн. грн., КП «Дніпрорудненські теплові мережі» 1,352 млн. грн.., яку планується погасити згідно графіків до жовтня місяця і розпочати вчасно опалювальний сезон 2009-2010 років.

Врахувавши виявлені недоліки  комунальними підприємствами району було розроблено, а органами місцевого самоврядування затверджено нові основні заходи з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в зимових умовах на 2009-2010 роки.

Протягом 2008 року освоєно коштів:

- у тепловому господарстві на впровадження енергозберігаючих заходів і технологій – 2327,26 тис.грн.; вартість зекономлених ПЕР на суму 448,72 тис.грн.

- у водопровідно-каналізаційному господарстві відповідно 245,5 тис.грн.; вартість зекономлених ПЕР на суму 12,1 тис.грн.

- у житловому фонді– 195,1 тис.грн.; вартість зекономлених ПЕР на суму 6,22 тис.грн.

-у бюджетній сфері всього по району на впровадження енергозберігаючих заходів і технологій склала 2767,86 тис.грн.;  вартість зекономлених ПЕР на суму 467,04 тис.грн..

Звичайно, через відсутність необхідних коштів у місцевих бюджетах,  в  данні заходи включено мінімум того, що необхідно виконати в житловому фонді, тепло-, газо-, водопровідних мережах та обладнаннях на них для безперебійної роботи в зимових умовах.

Станом на 01.05.2009 заборгованість населення за отримані комунальні послуги становить близько 7065,9 тис.грн. Тому над вирішенням цього питання безпосередньо працюють комунальні підприємства, органи місцевого самоврядування, ЗМІ, суди та виконавча служба. В деяких комунальних підприємствах району гострими залишаються питання енерго-, та теплозабезпечення ( КУП «Наш Дім», КП «Дім»).

На сьогодні в районі нараховується у власності органів місцевого самоврядування 228 багатоповерхових житлових будинків, загальною площею 617,9 тис.м², в тому числі:  у м.Василівка - 98,5 тис.м²,  у м.Дніпрорудне - 421,7 тис.м²,  у смт Степногірську - 97,7 тис.м². Існуючий житловий фонд експлуатується в край не задовільно і потребує як поточного, так і капітального ремонту. Через відсутність необхідних коштів органи місцевого самоврядування таких ремонтів не проводять, що не дає можливості створення ОСББ.

Що, стосується мереж теплопостачання, то їх в районі нараховується 80,1 км, з них - 1,3 км потребують капітального ремонту або заміни. Окрім того, капітального ремонту потребують і котельні, які надають централізоване теплопостачання. ЗАТ «Василівкатепломережа» необхідно виконати ремонтні роботи на котлах і теплотрасі по вул. Московській, але для цього необхідні відповідні кошти (3-5млн.грн.), яких в місцевих та районному бюджеті не передбачено і в минулому році не виділили субвенцій з державного бюджету на реконструкцію тепломережі по вул. Московській. Також, необхідна реконструкція на Дніпрорудненський котельні № 1. На даний час потребується розроблення та затвердження схем теплопостачання з перспективою розвитку територій, згідно методичних рекомендацій Мінбуду. Сьогодні уже необхідно поетапно виконувати реконструкцію шкільних котелень та теплових мереж, на які  коштів в місцевих бюджетах не вистачає. Необхідно  виконати ряд енергозберігаючих заходів, особливо це стосується Степногірської ЗОШ І-ІІІ ступенів і передбачення кошти для проведення енергоаудитів.

Водопровідні мережі у вищевказаних трьох населених пунктах нараховують 122,6 км, з них -57,5км аварійних, крім того 45,0 км потребують капітального ремонту. Щорічно проводиться заміна та капремонт водопровідної мережі лише по 2-3 км, (через відсутність коштів).

Для нормальної, безперебійної роботи у м.Василівка на сьогодні необхідно побудувати водопровідну насосну станцію з резервуаром на 10тис.м³ вартістю приблизно 350,0 тис.грн., для того щоб питну воду давати у водопровідну мережу не прямо із артсвердловин і не по графіку, але в місцевому бюджеті не має коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації на даний об’єкт. Необхідна реконструкція водопровідної насосної станції для смт. Степногірська вартістю 50,0 тис.грн.. Слід відмітити, що з кожним роком збільшується відхилення якості питної води, яка добувається з артезіанських свердловин, від допустимих санітарних норм, рівень водоносного горизонту зменшується, тому доцільно відновити та завершити будівництво “Групового господарчо-питного водозабезпечення південно-західної частини Запорізької області”.

На сьогодні, мають дозвіл і ліцензію комунальні підприємства які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у місті Дніпрорудне, Василівка, смт. Степногірськ і село Верхня Криниця, всі інші в стадії оформлення пакету документів, окрім Лугівської, Приморської, Підгірненської та Пятихатьської сільських рад.

Каналізаційних мереж в районі нараховується -107,0 км, з них ветхих аварійних – 9,2км,  і капремонту підлягає – 7,1км. Окрім того потребують реконструкції каналізаційні насосні станції, на які необхідно коштів близько 185,0 тис.грн. та каналізаційний колектор від КНС № 1 до очисних споруд, кошторисною вартістю 6968,7 тис.грн. На виготовлення проекту кошти в місцевому та районному бюджетах – відсутні.

Проблемні питання: Що стосується проблемних питань для забезпечення реалізації державної політики з ефективного використання

енергетичних ресурсів, то на сьогодні залишаються відкритими наступні  питання:

- впровадження енергозберігаючих ламп розжарювання в закладах бюджетної сфери на суму 74 тис. грн.;

- поетапна заміна вхідних дверей та вікон на металопластикові зі стеклопакетами в закладах бюджетної сфери;

- відсутність коштів для проведення енергетичного аудиту в бюджетній та комунальній сферах та на  виготовлення перспективного плану розвитку теплових мереж, без якого неможливо провести реконструкцію існуючих теплових мереж та котелень підприємств комунальної теплоенергетики;

- відсутність коштів  ( 3,349 млн. грн.)   на  реконструкцію   теплотраси  у  м. Василівка, на яку виготовлена ПКД;

- вирішення питання про відновлення видобутку марганцевої руди або розміщення на території смт. Степногірська нових підприємств. Це дало б змогу селищній раді самостійно вирішувати питання соціально-економічного характеру та інші;

- газифікація смт. Степногірськ (35,0 млн.грн). На даний час є ряд важливих питань, які пов’язані з відновленням роботи ліфтів та передача силових кабелів Василівському РЕМ;

- відновлення УКБ ОДА проектно-кошторисної документації на «Групове господарчо-питне водозабеспечення південно-західної частини Запорізької області» і подальше завершення даного будівництва;

- будівництво та реконструкція водопровідних мереж в населених пунктах району;

- напірний каналізаційний колектор від КНС до очисних споруд м.Василівка потребує негайної реконструкції (7млн.грн.), або будівництво  локальних  очисних  споруд   для  смт.  Степногірська   і   м. Василівка, за кошти, які зараз необхідно витратити на реконструкцію існуючих очисних споруд та каналізаційних колекторів м. Василівка і смт. Степногірська. Це дало б можливість знизити витрати на електроенергію, заробітну плату обслуговуючого персоналу і відповідно зменшення у 2-3 рази вартості тарифу на дану послугу;

- проведення капітального ремонту житлового фонду району, з метою створення об'єднань співвласників багатоповерхових будинків;

- реконструкція діючого полігону побутових відходів м. Дніпрорудне розташований в урочищі Скелянської Балки (14362,5 млн. грн), так як на сьогодні в районі фактично відсутні полігони для розміщення твердих побутових відходів, які б відповідали екологічним та природоохоронним вимогам.

Виходячи із вищевикладеного необхідна підтримка комунальних підприємств району на державному рівні із щорічним виділенням певних коштів на капітальний ремонт та розвиток як житлового фонду, так і інженерних мереж та споруд на них. Окрім того, необхідно передбачити кошти на технічне переоснащення комунальних підприємств  району. В разі відсутності державної підтримки, для покращення роботи комунальних підприємств необхідно переглянути тарифну політику. Впровадження 100% тарифів вартості комунальних послуг дасть змогу підприємствам - надавачам таких послуг акумулювати необхідні кошти для здійснення ремонтів.

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                        О.В. Шумук