У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

п’ятого скликання

тридцять перша сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

28   жовтня   2009р.                                                                                            № 2

Про внесення змін та доповнень до Програми

ефективного використання енергетичних ресурсів

Василівського району на 2009-2012 роки

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України ”Про енергозбереження” та з метою активного впровадження та реалізації новітніх розробок у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів, Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення у додаток до Програми ефективного використання енергетичних ресурсів Василівського району на 2009-2012 роки, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району та житлово-комунального господарства, розвитку підприємництва.

Голова районної ради                                                                           В.С. Грачов

Додаток

до Програми ефективного

використання енергетичних ресурсів

Василівського району на 2009-2012 роки

Організаційно-технічні заходи

з ефективного використання енергетичних ресурсів

на 2009-2012 роки у Василівському районі

| № п/п | Найменування енергозберігаючого заходу | Місце впрова- дження | Очікувані джерела фінансування* | Обсяги впровадження по роках в одиницях виміру Обсяги фінансування | Економія Енергетич- них ресурсів від впровадження енергозбері- гаючих заходів тис.т у.п | Економіч ний ефект від впрова-дження енергозбері- гаючих заходів тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | одиниця виміру | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Разом |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Теплове господарство |
|  | Реконструкція магістральної теплотраси від нерухомої опори між ТК5ТК6 до ТК7 по вул. Московській (350м з заміною на предізольовані труби Ф 325 мм), заміна конвективних площин нагріву одного котла ДКВР 10/13 на котельні ЗАТ «Василівкатепломережа» | м. Василівка | (1) ; (2) |  |  | 3200,0 / 160,0 |  |  | 3200,0 / 160,0 | 0,23 | 485,0 |
|  | Реконструкція магістральної теплотраси від нерухомої опори між ТК7 до ТК11по вул. Московській (240м з заміною на предізольовані труби Ф 325 мм) | м. Василівка | (1) ; (2) |  |  |  | 2800,0/140,0 |  | 2800,0/140,0 | 0,16 | 394,0 |
|  | Заміна конвективних площин нагріву одного котла ДКВР 10/13, також площин нагріву економайзерів на котельні ЗАТ «Василівкатепломережа» | м. Василівка | (1) ; (2) |  |  |  |  | 2180,0/109,0 | 2180,0/109,0 | 0,22 | 466,0 |
|  | Реконструкція котельні Приморської ЗОШ І-ІІІ ступенів | с.Приморське | (3) |  |  | 42,0 |  |  | 42,0 | - | - |
|  | Реконструкція котельні Підгірненської ЗОШ І-ІІІ ступенів | с. Підгірне | (3) |  | 252,0 |  |  |  | 44,0 | - | - |
|  | ВСЬОГО: в т. ч. державний бюджет місцевий бюджет районний бюджет |  |  |  | - - - 252,0 | - 3200,0 160,0 42,0 | - 2800,0 140,0 - | - 2180,0 109,0 - | - 8180,0 409,0 294,0 |  |  |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
|  | Заміна насоса Р-16 кВт на 9,2 кВт з обладнанням частотного регулювання оборотів двигуна | м. Василівка арт.свердло-вина №1,2,6,11,18 | (2) |  |  | 234,0 |  |  | 234,0 | 58,9 | 116,3 |
|  | Встановлення частотних перетворювачів АТV68С13№4 на електричний двигун 110 и 160 кВт КНС | м. Дніпрорудне | (2) |  |  | 109,0 | 134,0 | 134,0 | 377,0 | 0,165 | 378,0 |
|  | Переведення головного котла на очисних спорудах на багатотарифний облік, його встановлення та монтаж КТП 10/0,4 кВт | м. Дніпрорудне | (4) |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 | 0,043 | 84,0 |
|  | Встановлення частотних перетворювачів АТV68С13№4 на ЦТП 1,2,3,4,5,6,7 | м. Дніпрорудне | (4) |  | 298,0 |  |  |  | 298,0 | 0,069 | 138,7 |
|  | ВСЬОГО, в тому числі місцевий бюджет кошти підприємств |  |  |  | - - 358,0 | - 343,0 - | - 134,0 - | - 134,0 - | - 611,0 358,0 |  |  |
| Житловий фонд та соціальна сфера |
|  | Заміна світильників вуличного освітлення на енергозберігаючі | м. Василівка | (2) |  | 107,0 | 42,0 |  |  | 149,0 | 8,6 | 14,2 |
|  | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі в під’їздах і підвальних приміщеннях | м. Василівка | (4) |  |  | 51,0 | 41,0 | 6,0 | 98,0 | 10,1 | 25,8 |
|  | Застіклення під’їздів житлових будинків 1-4 мкр. та встановлення додаткових тамбурних дверей у під’їздах житлових будинків | м. Дніпрорудне | (4) |  | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 26,0 | 118,0 | 0,22 | - |
|  | Заміна світильників потужністю 250 кВт (на натрієві 150 кВт) по Набережній, Молодіжній, Леніна | м. Дніпрорудне | (2) |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 240,0 | 0,033 | 41,5 |
|  | Встановлення приладів обліку електроенергії на чергове освітлення та ліфти житловий будинків | м. Дніпрорудне | (2) |  |  |  | 37,0 |  | 37,0 | - | 273,6 |
|  | Реконструкція покрівлі, заміна вікон та дверей будівлі сільської ради та заміна вікон та дверей у ФАПі | с. Широке | (2) |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 | - | - |
|  | Заміна вікон на пластикові зі склопакетами будівлі сільської ради | с. Балки | (2) |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | - | - |
|  | Заміна вікон на пластикові зі склопакетами будівлі Балківської АЗПСМ і Балківської музичної школи | с. Балки | (1)/ (3) |  |  |  | 200,0 / 25,0 | 50,0 / 8,0 | 250,0 / 33,0 | - | - |
|  | Заміна вікон на пластикові зі склопакетами будівлі сільської ради | с. Скельки | (2) |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 0,01 | 50,0 |
|  | Встановлення зональних лічильників на вуличне освітлення | с. Скельки | (2) |  |  | 3,0 | 3,0 |  | 6,0 | 0,11 | 30,3 |
|  | Заміна вікон на пластикові зі склопакетами, утеплення зовнішніх стін та відключення ІІІ поверху від опалення Степногіської ЗОШ І-ІІІ ступенів | смт. Степногірськ | (1) / (3) |  |  | 2000,0 / 200,0 |  |  | 2000,0 / 200,0 |  |  |
|  | Енергозберігаючі заходи у дитячому навчальному закладі №1 смт. Степногірська вул. Молодіжна -Встановлення електроопалювальних установок -Встановлення 3-х зонних лічильників електроенергії -Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі -Встановлення лічильників води -Заміна вікон на пластикові склопакети -Утеплення зовнішніх стін | смт. Степногірськ | (1)/(2) (2) (2) (2) (1)/(2) (1)/(2) |  | 0,52 | 300,0/15,0 10,0 0,75 5,0 140,0/3,5 180,/4,5 | 0,76 |  | 620,0/40,03 +------------------------------------------------------------------------+- 620,0/58,0 | 0,3 | 6,2 |
|  | Енергозберігаючі заходи у дитячому навчальному закладі №2 смт. Степногірська пр. Козачий,9 -Встановлення електроопалювальних установок -Встановлення 3-х зонних лічильників електроенергії -Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі -Встановлення лічильників води -Заміна вікон на пластикові склопакети -Утеплення зовнішніх стін | смт. Степногірськ | (1)/(2) (2) (2) (2) (1)/(2) (1)/(2 |  | 0,52 | 10,0 0,75 5,0 | 450,0/22,5 0,76 560/27,5 720/36,0 | 0,7 | 1730,0/103,73 | 0,5 | 9,5 |
|  | Енергозберігаючі заходи в адміністративно-побутовому будинку Степногірської селищної ради, вул. Шкільна, 24 -Встановлення електроопалювальних установок -Встановлення 3-х зонних лічильників електроенергії -Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі -Встановлення лічильників води -Заміна вікон на пластикові склопакети -Утеплення зовнішніх стін | смт. Степногірськ | (1)/(2) (2) (2) (2) (1)/(2) (1)/(2) |  | 0,26 | 10,0 0,75 5,0 | 300/15,0 0,75 280,0/14,0 180,0/9,0 | 0,77 | 490,0/138,5 | 0,4 | 8,7 |
|  | Енергозберігаючі заходи у Будинку культури «Мир» з теплим переходом смт. Степногірська, вул Шкільна, 24 -Встановлення електроопалювальних установок -Встановлення 3-х зонних лічильників електроенергії -Реконструкція покрівлі, заміна вікон, утеплення стін | смт. Степногірськ | (1)/(2) (2) (1)/(2) |  |  |  | 10,0 1700,0/85,0 | 300,0/15,0 | 2000,0/110,0 | 0,2 | 8,0 |
|  | Енергозберігаючі заходи по житловому фонду смт. Степногірська -Встановлення 3-х зонних лічильників електроенергії в багатоповерхових будинках на комунальне навантаження -Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі в під’їздах та підвалах багатоповерхових будинків | смт. Степногірськ | (1)/(2) (2) |  |  | 230,0/ 1,15 8,8 |  |  | 230,0/10,0 | 10,2 | 54,6 |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція внутрішньо квартальних і поза квартальних електромереж з врахуванням висновків енергоаудиту і проектів переведення об’єктів соцкультпобуду на автономне електроопалення» | смт. Степногірськ | (1) |  |  | 250,0 |  |  | 250,0 | - | - |
|  | Всього: в т. ч. державний бюджет місцевий бюджет районний бюджет кошти підприємств |  |  |  | - - 248,3 0,0 30,0 | - 3100,0 295,2 200,0 82,0 | - 4390,0 332,2 25,0 72,0 | - 350,0 86,5 8,0 32,0 | - 7840,0 962,2 233,0 216,0 |  |  |
| Промисловість |
|  | Ремонт турбокомпресора К-500-61-1 та модернізація гарячого водопостачання в енергетичному цеху | ЗАТ «ЗЗРК» | (4) |  | 85,0 | 520,0 | 1900,0 | - | 2505,0 | 0,331 | 3896,0 |
|  | Встановлення частотного перетворювача на привід конвеєра позиції 150 у дробильно-сортувальній фабриці | ЗАТ «ЗЗРК» | (4) |  | 150,0 | - | - | - | 150,0 | 0,015 | 70,0 |
|  | Модернізація повітряно-компресорного господарства (Будівництво ЦКС №2) | ЗАТ «ЗЗРК» | (4) |  | 1030,0 | 21000,0 | 800,0 | - | 22830,0 | 2,5 | 10750,0 |
|  | ВСЬОГО, в т. ч. кошти підприємства |  |  |  | - 1265,0 | - 21520,0 | - 2700,0 | - - | - 25485,0 |  |  |
| Енергетичний аудит |
|  | Дитячий навчальний заклад № 2, м. Василівка, вул. Чекістів, 13 | м. Василівка | (1) |  |  | 54,5 |  |  | 54,5 | - | - |
|  | Дитячий навчальний заклад № 4, м. Василівка, вул. Шевченка, 84 | м. Василівка | (1) |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 | - | - |
|  | Дитячий навчальний заклад № 5, м. Василівка, вул. Шевченка, 81 | м. Василівка | (1) |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | - | - |
|  | Дитячий навчальний заклад № 6, м. Василівка, м-р. 40 років, 7 | м. Василівка | (1) |  | 51,0 |  |  |  | 51,0 | - | - |
|  | Дитячий навчальний заклад № 2, м. Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, 14 | м. Дніпрорудне | (1) |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 | - | - |
|  | Дитячий навчальний заклад № 5, м. Дніпрорудне, вул. Леніна, 41 | м. Дніпрорудне | (1) |  | 71,5 |  |  |  | 71,5 | - | - |
|  | Дитячий навчальний заклад № 4, м. Дніпрорудне, вул. Будівельників, 26 | м. Дніпрорудне | (1) |  |  |  | 52,5 |  | 52,5 | - | - |
|  | Дитячий навчальний заклад № 6, м. Дніпрорудне, вул. Леніна, 41а | м. Дніпрорудне | (1) |  |  |  | 72,0 |  | 72,0 | - | - |
|  | Дитячий навчальний заклад № 7, м. Дніпрорудне, в. Комсомольська, 19 | м. Дніпрорудне | (1) |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 | - | - |
|  | Палац культури «Гірник», м. Дніпрорудне, вул. Набережна, 13 | м. Дніпрорудне | (1) |  |  | 72,0 |  |  | 72,0 | - | - |
|  | Малобілозерська дільнична лікарня, с.М.Білозерка вул. Вишневського, 36 | с.Мала. Білозерка | (1) |  | 70,5 |  |  |  | 70,5 | - | - |
|  | Степногірська дільнична лікарня, смт. Степногірськ, вул. Леніна, 20 | смт. Степногірськ | (1) |  |  | 75,5 |  |  | 75,5 | - | - |
|  | Скельківська АЗПСМ, с. Скельки, вул. Стадіона, 1 | с. Скельки | (1) |  | 52,1 |  |  |  | 52,1 | - | - |
|  | Василівська дитяча лікарня, м. Василівка, вул. Шевченка, 2 | м. Василівка | (1) |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 | - | - |
|  | Дитячий навчальний заклад № 1, смт. Степногірськ вул. Молодіжна | смт. Степногірськ | (1) |  |  | 75,0 |  |  | 75,0 | - | - |
|  | Дитячий навчальний заклад № 2, смт. Степногірськ пров. Козачий, 9 | смт. Степногірськ | (1) |  |  | 75,0 |  |  | 75,0 | - | - |
|  | Будинок культури «Мир» смт. Степногірськ вул. Шкільна, 24 | смт. Степногірськ | (1) |  |  | 75,0 |  |  | 75,0 | - | - |
|  | Адміністративно-побутовий будинок Степногірської селищної ради вул. Шкільна, 24 | смт. Степногірськ | (1) |  |  | 75,0 |  |  | 75,0 | - | - |
|  | Заклади освіти району |  | (1) |  | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 300,0 | - | - |
|  | Всього: в т. ч. державний бюджет |  |  |  | - 320,1 | - 847,0 | - 199,5 | - 145,0 | - 1511,6 | - | - |

/тис.грн./

Примітка :  *

- – кошти державного бюджету

- - кошти місцевого бюджету

- – кошти  районного бюджету

- – кошти підприємств

- – інші джерела (інвестиції, кредити тощо)

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради					              Д.С.  Калінін