У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

п’ятого скликання

тридцять перша сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

28   жовтня   2009р.                                                                                              № 1

Про хід виконання рішення районної ради від 19.06.2009 № 2

«Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та

соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий  період 2009-2010 років»

Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання рішення районної ради від 19.06.2009 № 2 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства   та  соціальної   сфери  району до роботи в осінньо-зимовий  період 2009-2010 років», Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію райдержадміністрації про хід виконання рішення районної ради від 19.06.2009 № 2 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства   та  соціальної   сфери  району до роботи в осінньо-зимовий  період 2009-2010 років» взяти до відома (додається).

## 2. Райдержадміністрації спільно з органами місцевого самоврядування завершити до 01.11.2009 виконання Основних заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Василівського району до роботи в осінньо-зимовий період  2009-2010 років, затверджених рішенням районної ради від 19.06.2009 № 2.

3. Відділу освіти райдержадміністрації завершити реконструкцію котельні Підгірненської ЗОШ І-ІІІ ст. до 15.11.2009.

4. Органам місцевого самоврядування:

4.1. забезпечити безперебійну роботу підвідомчих комунальних підприємств в осінньо - зимовий період 2009-2010 років;

4.2. забезпечити розрахунки організацій та закладів бюджетної сфери за отримані комунальні послуги.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на районну державну адміністрацію та постійну комісію районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району та житлово-комунального господарства, розвитку підприємництва.

Голова районної ради                                                                            В.С. Грачов

Додаток

до рішення тридцять першої сесії

районної ради п’ятого скликання

від 28 жовтня 2009р  № 1

Інформація

про хід виконання рішення районної ради від 19.06.2009 № 2 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства   та  соціальної   сфери  району до роботи в осінньо-зимовий  період 2009-2010 років»

На виконання основних  заходів  щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2009/2010 років затверджених рішенням районної ради від 19.06.2009 № 2 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та  соціальної   сфери  району до роботи в осінньо-зимовий  період 2009-2010 років» та на виконання розпорядження голови райдержадміністрації № 426 від 25.06.2009 року „Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2009/2010 роки” та основних заходів затверджених відповідним розпорядженням, станом на 14.10.2009 року у Василівському районі наблизилась до завершення підготовка комунальних підприємств, об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 років і становить у середньому – 98,5 %. До 01.11.2009 планується дану підготовку довести  до 100%.

На сьогодні в районі нараховується 228 багатоповерхових житлових будинків, в тому числі:  у м.Василівка – 94 будинки, у м.Дніпрорудне –  112 будинків, у смт Степногірську – 22 будинка, що знаходиться у власності органів місцевого самоврядування.

Житловий фонд району станом на 14.10.2009 року комплексно підготовлений до зими майже на 98,5 %.

На виконання основних заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери у місті  Василівка до роботи в зимових умовах  проведено:

- ремонт покрівель  на -  97 %;

- ремонт опалювальних систем, підготовка котельні, ремонт енергозабезпечення будинків виконано на  - 100 %.;

- ремонт систем холодного водопостачання, ремонт водопровідних мереж, водопровідних насосних станцій виконано на  - 93 %.,

- ремонт або заміну каналізаційних мереж на  – 89 %;

- ремонт артезіанських свердловин  на – 95 %.

ЗАТ «Василівкатепломережа» на сьогодні завершено наладку котельного обладнання, проведено гідравлічне випробування теплових мереж. В результаті  зношеності теплових мереж було виявлено два пориви на центральному колекторі теплових мереж по вулиці Московській, які на сьогодні усунені.

Василівською міською радою спільно з райдержадміністрацією було розроблено необхідний пакет документів для участі у конкурсі Міністерства регіонального будівництва України з проектом «Реконструкція магістральної теплотраси у м. Василівка», кошти на впровадження даного проекту зі Стабілізаційного фонду, на цей час не виділено.

У 2009 році було виділено з обласного бюджету кошти у розмірі 261,296 тис. грн. на об’єкт «На ліквідацію наслідків аварійної ситуації на самоплинному каналізаційному колекторі каналізаційно-насосної станції № 1 м. Василівка», на сьогодні роботи завершені.

Проблемним питанням залишається водовідведення від житлового будинку по вул. Леніна,71. Відділом освіти райдержадміністрації каналізаційні мережі ЗОШ № 3 не передані на баланс обслуговуючій організації, а саме КП «Добробут.

На виконання основних заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери у м. Дніпрорудне до роботи в зимових умовах уже проведено:

-    ремонт покрівлі житлового фонду на  - 50 % (згідно основних завдань, але рішенням Дніпрорудненської міської ради було внесено зміни до основних завдань, щодо зменшення ремонту покрівель до 12 будинків, через відсутність коштів, які на даний час виконанні на 100 %,):

- ремонт опалювальних систем, підготовка котельні, енергозабезпечення будинків  на -   100 %.;

- ремонт внутрішніх будинкових систем холодного водопостачання, ремонт квартальних водопровідних мереж, водопровідних насосних станцій  на  - 100 %.,

- ремонт або заміна каналізаційних мереж на  –  95 %;

- ремонт міських вулиць та доріг –  100 %.

Комунальним підприємством «Дніпрорудненські теплові мережі» проведено гідравлічне випробування теплових мереж, що дає змогу вчасно розпочати опалювальний період.

В основних заходах з підготовки комунальних підприємств та соціальної сфери смт. Степногірська було передбачено та виконано :

- ремонт системи холодного водопостачання – 100 %;

- ремонт або заміну водопровідних мереж – 90 %;

- ремонт або заміну каналізаційної мережі – 0 %; (в завданні – 340 м., це Степногірська селищна рада  планувала замінити резервну нитку напірного каналізаційного колектору  в зоні річки Карачекрак с.Камянське) до цього часу роботи не виконано, тому, що відсутня проектна кошторисна документація.

- ремонт артезіанських свердловин  на – 100 %.

Завдяки стабільній роботі в районі, підприємства теплоенергетики  ЗАТ "Василівкатепломережа" та КП «Дніпрорудненські теплові мережі», станом на 14.10.2009 року вдалося розрахуватись за спожитий природний газ, укласти  договори на споживання природного газу та отримання відповідних лімітів на новий опалювальний період, та дозвільні документи на початок опалювального періоду. У м. Дніпрорудне 15.10.2009 планується розпочати опалювальний період та у м. Василівка 22.10.2009.

Відкритим залишається питання централізованого теплозабезпечення житлового фонду смт. Степногірська. На цей опалювальний сезон планується обігрів житлового фонду, побутовими електроприладами.

На сьогодні  у КП «Дніпрорудненський водоканал» склалося важке фінансово-економічне становище в результаті значної суми понаднормативних втрат води в мережах, тому з кожним днем нарощується  заборгованість з усіх виплат, в тому числі і по заробітній платі.

Для КУП «Наш дім» не затверджено економічно обґрунтованих нових тарифів, у зв’язку з проведенням громадських слухань, та не враховано зауваження і дані тарифи повернено на опрацювання.

КП «Дім» не підготовлено і не надано на розгляд Степногірській селищній раді нові економічно обґрунтовані тарифи, не проведено громадські слухання.               	Рівень розрахунку населення за спожиті комунальні послуги в районі становить 97 %. Отже, комунальним підприємствам та органам місцевого самоврядування району, слід посилити роботу з населенням щодо підвищення рівня розрахунків за спожиті послуги для забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії.

На даний час підготовку соціальної сфери району до роботи в зимових умовах – майже завершено, окрім Підгірненської ЗОШ І-ІІІ ст. та котелень які працюють на природному газі. Станом на 14.10.2009 відділом освіти райдержадміністрації не до кінця відпрацьовані документи на запуск в роботу газових котелень.

У районному бюджеті передбачено кошти в розмірі - 252 тис. грн. на реконструкцію опалення  Підгірненської ЗОШ І-ІІІ ст.

До 01.11.2009 планується завершити основні  заходи  щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2009/2010 років, окрім   Підгірненської ЗОШ І-ІІІ ст.

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради				Д.С.  Калінін