У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

п’ятого скликання

сорок друга сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

22   жовтня   2010 р.                                                                                        № 1

Про звіт райдержадміністрації щодо стану готовності об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери   району до роботи в осінньо-зимовий  період 2010-2011 років та орієнтовний перелік об’єктів будівництва та реконструкції на 2011 рік у Василівському районі

Заслухавши та обговоривши звіт райдержадміністрації щодо стану готовності об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери   району до роботи в осінньо-зимовий  період 2010-2011 років, Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт райдержадміністрації щодо стану готовності об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери   району до роботи в осінньо-зимовий  період 2010-2011 років взяти до відома, згідно з додатком 1.

2. Затвердити орієнтовний перелік об’єктів будівництва та реконструкції на 2011 рік у Василівському районі, згідно з додатком 2.

3. Органам місцевого самоврядування, начальникам відділів освіти, культури та туризму, у справах сім”ї, молоді та спорту райдержадміністрації, головному лікарю центральної районної лікарні:

3.1. забезпечити безперебійну роботу підвідомчих комунальних підприємств та соціальної сфери району в осінньо - зимовий період 2010-2011 років;

3.2. забезпечити вчасні розрахунки за спожиті енергоносії  та отримані комунальні послуги підприємствами, організаціями та установами.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на районну державну адміністрацію та постійну комісію районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, житлово-комунального господарства, розвитку підприємництва та регуляторної політики.

Голова районної ради                                                                           С.В. Джуган

Додаток 1

до рішення сорок другої сесії

районної ради п’ятого скликання

від 22 жовтня 2010 р  № 1

| ЗВІТ райдержадміністрації щодо стану готовності об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Об'єкти теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Всього в експлуатації | Завдання з підготовки |  | Фактично підготовлено |  |  | % підготовки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 | Підготовка котелень всього | 1 | одиниць | 34 | 34 |  | 34 |  |  | 100 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 100 |  |
|  | З них котельні підприємств комунальної теплоенергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць | 29 | 29 |  | 29 |  |  | 100 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | одиниць | 7 | 7 |  | 7 |  |  | 100 |  |
|  | - МОН | 7 | одиниць | 22 | 22 |  | 7 |  |  | 100 |  |
| 2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції - всього | 11 | одиниць | Х | 5 |  | 5 |  |  | 100 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Комунальні котельні місцевих рад | 12 | одиниць | Х | 1 |  | 1 |  |  | 100 |  |
|  | 2.2. Відомчі котельні - всього | 13 | одиниць | Х | 4 |  | 4 |  |  | 100 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | 17 | одиниць | Х | 4 |  | 4 |  |  | 100 |  |
| 3 | -Заміна котлів - всього | 21 | одиниць |  | 9 |  | 9 |  |  | 100 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. На комунальних котельних місцевих рад | 22 | одиниць |  | 1 |  | 1 |  |  | 100 |  |
|  | 3.2. На відомчих котельних - всього | 23 | одиниць |  | 8 |  | 8 |  |  | 100 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | 27 | одиниць |  | 8 |  | 8 |  |  | 100 |  |
| 4 | Капітальний ремонт котлів комунальних котелень місцевих рад | 31 | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробувано – всього | 32 | км |  | 35,49 |  | 35,49 |  |  | 100 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 33 | км |  | 34,09 |  | 34,09 |  |  | 100 |  |
|  | 5.2. Мережі відомчих котелень - всього | 34 | км |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  | 100 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  | 100 |  |
|  | - МОН | 38 | км |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  | 100 |  |
| 6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) - всього | 42 | км | Х | 1,369 |  | 1,369 |  |  | 100 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | 43 | км | Х | 1,369 |  | 1,369 |  |  | 100 |  |
| B | Створення запасу палива на початок опалювального сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вугілля - всього | 55 | тонн | Х |  | 152,6 |  | 152,6 | 100 |  |  |

2. Об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактич-но підготов-лено | % підготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км | 7,33 | 7,29 | 99,6 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 2 | км | 1,33 | 1,29 | 97,0 |
|  | - МОЗ | 6 | км | 0,6 | 0,6 | 100 |
|  | - МОН | 7 | км | 5,4 | 5,4 | 100 |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 11 | км | 2,92 | 2,92 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 12 | км | 1,52 | 1,52 | 100 |
|  | відомчих мереж | 13 | км | 1,4 | 1,4 | 100 |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | км | 0,2 | 0,2 | 100 |
|  | - МОН | 17 | км | 1,2 | 1,2 | 100 |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 21 | одиниць | 16 | 16 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | 22 | одиниць | 16 | 16 | 100 |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 31 | одиниць | 7 | 7 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | 32 | одиниць | 7 | 7 | 100 |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 51 | одиниць | 2 | 1,8 | 90,0 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | 52 | одиниць | 2 | 1,8 | 90,0 |
|  | Свердловин, всього | 71 | одиниць | 34 | 34 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | 72 | одиниць | 34 | 34 | 100 |

Примітка:. Не завершено УКБ облдержадміністрації реконструкцію Василівських очисних споруд та УЖКГ облдержадміністрації - реконструкцію водопровідної мережі від с.Лобкове до смт. Степногірська).

3. Житловий фонд

| № п/п | Загальна кількість будинків (одиниць; млн.кв.м) | № строки | Один. виміру | В С Е Г О |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | % вик. |
| 1. | Комплексна підготовка будинків до зими з | 1 | одиниць | 225 | 225 | 100 |
|  | видачею паспортів готовності - всього у т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | Житловий фонд комунальної власності | 2 | одиниць | 199 | 199 | 100 |
|  | Житловий фонд ОСББ, ЖБК | 3 | одиниць | 14 | 14 | 100 |
|  | Житловий фонд громадської (колективної) власності | 4 | одиниць |  |  |  |
|  | Відомчий житловий фонд - всього | 5 | одиниць | 12 | 12 | 100 |
| 2. | Житловий фонд комун.власності, з питань у якому проводяться |  |  |  |  |  |
|  | ремонт покрівлі | 7 | одиниць | 50 | 50 | 100 |
|  | ремонт (заміні) опалювальних систем | 8 | одиниць | 7 | 7 | 100 |
|  | ремонт системи холодного водопостачання | 9 | одиниць | 45 | 45 | 100 |
|  | ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | 10 | одиниць | 109 | 109 | 100 |
|  | ремонт опалювальних печей | 11 | одиниць |  |  |  |
| 3. | Підгот.об'єктів соціально-культурного призначення - всього | 12 | одиниць | 80 | 80 | 100 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | школи | 13 | одиниць | 30 | 30 | 100 |
|  | дитячі садки | 14 | одиниць | 17 | 17 | 100 |
|  | лікарні | 15 | одиниць | 33 | 33 | 100 |

4. Дорожньо-мостове господарство

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдан- ня з підготовки | Фактично підготов-лено | % Підготов-ки | Обсяг фінансу-вання тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт міських вулиць та доріг |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт | 7 | тис.м2 |  |  |  |  |
|  | Середній ремонт | 8 | тис.м2 | 1,5 | 1,5 | 100 |  |
|  | Дрібний ремонт | 9 | тис.м2 | 15,0 | 15,0 | 100 |  |
|  | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | 10 | одиниць | 7 | 7 | 100 |  |
|  | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів | 11 | тис.тон | 0,3 | 0,3 | 100 |  |

Керуюча справами виконавчого

апарату районної ради	                                                                             В.В.Кривуля

Начальник  відділу житлово-

комунального господарства

райдержадміністрації                                                                                 М.М.Пуцак

|  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 2 до рішення сорок другої сесії районної ради п’ятого скликання від 22 жовтня 2010 р № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовний перелік об’єктів будівництва та реконструкції на 2011 рік у Василівському районі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (тис.грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування об"єктів, джерела фінансування |  | Рік початку будів-ництва |  | Кошто- рисна вартість в діючих цінах |  | Звітний рік |  | Виконано На 1 січня періоду який, пла- нується | % будівель ної готов ності на 01.01.11 | Залишок кошторис ної вартості | Обсяг коштів на заплано ваний рік всього | у тому числі: |  |  |  | Потужність |  | Ефект від впровад- ження проекту |
|  |  |  |  |  |  | План | Очікуване виконання |  |  |  |  | держав- ний бюджет | Облас-ний бюджет | місце-вий бюджет | інші джерела | Про- ектна | Введення в експлуатацію |  |
| Господарський питний водопровід по вул. Приморській м. Василівка - реконструкція |  | 2011 |  | 1500,0 |  | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 | 1350,0 | - | 150,0 | - | 1,1 км | 1,1 км | Проект в наявності економічний ефект – 60,5 тис. грн економія енергоресурсів -13,5 м3 |
| Реконструкція магістральної теплотраси від монолітної ділянки між ТК-5 та ТК-6 до ТК-8 по вул. Московській м. Василівка Запорізької обл. |  | 2011 |  | 3349,363 |  | 3349,363 | 3349,363 | 0 | 0 | 3349,363 | 3349,363 | 3181,930 | - | 167,43 | - | 580 п.м.в двухтрубному вимірі | 580 п.м.в двухтрубному вимірі | економічний ефект – 95,0 тис.грн. економія енергоресурсів- 85 Т.У.П. |
| Господарсько-питний водопровід по вул. Миру м. Василівка - реконструкція |  | 2011 |  | 3000,0 |  | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 | 2850,0 | - | 150,0 | - | 2993 м | 2993 м | 14,8 тис. грн. 4,5 тис.м3 |
| Покрівля дошкільного навчального закладу №4 «Струмочок» вул. Шевченка №84 м. Василівка Запорізької області |  | 2011 |  | 600,0 |  | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 | - | 540,0 | 60,0 | - | 1544,39 м2 | 1544,39 м2 | Збільшення збереження тепла в 2,5 раза |
| Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Запорізької області |  | 2011 |  | 4011,767 |  | 4011,767 | 4011,767 | 0 | 0 | 4011,767 | 4011,767 | - | 3977,13 | 34,631 | - | 2900 п.м. | 2900 п.м. | 250 тис. грн. ./рік |
| Реконструкція комплексу очисних споруд м. Дніпрорудне, (І черга) |  | 2011 |  | 9836,468 |  | 9836,468 | 9836,468 |  |  | 9836,468 | 9836,468 | - | 9346,324 | 490,144 | - | об’єкт | об’єкт | 340 тис. грн. ./рік |
| Реконструкція діючого полігону ТПВ для м. Дніпроруне, розташованого в урочищі Скелянської Балки Василівського району Запорізької обл.. |  | 2011 |  | 12460,103 |  | 12460,103 | 12460,103 | 0 | 0 | 12460,103 | 12460,103 | 6800,103 | 5510,0 | 150,0 | - | об’єкт | об’єкт | 32 тис. м3/рік |
| Реконструкція будівлі існуючого дитячого садка с. Орлянське, вул. Леніна 223 |  | 2011 |  | 3040,07 |  | 3040,07 | 3040,07 | 0 | 0 | 3040,07 | 3040,07 |  | 2965,07 | 75,0 | - | об’єкт | об’єкт | Проект має велике соціальне значення щодо розвитку інфраструктури дошкільної освіти |
| Газифікація с. Гладке Василівського району Запорізької області |  | 2011 |  | 374,736 |  | 374,736 | 374,736 | 0 | 0 | 374,736 | 374,736 | - | 374,736 | - | - | 2,85 км | 2,85 км | Забезпечення мешканців села природним газом |
| Реконструкція водоводу в смт. Степногірськ Василівського району |  | 2011 |  | 3098,0 |  | 3098,0 | 3098,0 | 0 | 0 | 3098,0 | 3098,0 | - | 3098,0 | - | - | 12,7 км | 12,7 км | Забезпечення мешканців населеного пункту водою |
| Газопровід - відвід до смт. Степногірська, Василівського району Запорізької області -будівництво |  | 2011 |  | 45670,358 |  | 30792,27 | 30792,276 | 15000,0 | 32% | 30792,276 | 30792,27 | 30792,27 | - | - | - | 19,7 км | 19,7 км | Забезпечення мешканців селища природним газом |
| Артезіанська свердловина і водонапірна башта в с. Верхня Криниця Василівського р-ну Запорізької обл.. |  | 2010 |  | 1194,0 |  | 1194,0 | 1194,0 | 0 | 119,4 | 1194,0 | 1194,0 | 1074,0 | - | 119,4 |  | об’єкт | об’єкт | Забезпечення мешканців села питною водою |
| Всього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73256,78 | 46048,31 | 25811,26 | 1396,57 |  |  |  |  |

Керуючий справами виконавчого

аппарату районної ради	                                                                                  								               	В.В.Кривуля

Начальник  відділу житлово-

комунального господарства

райдержадміністрації                                                                        									М.М.Пуцак