У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

тридцять п’ята сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

27   червня   2014 р.                                                                                            № 11

Про підготовку об’єктів житлово-комунального

господарства   та  соціальної   сфери   району до

роботи в осінньо-зимовий  період 2014-2015 років

Відповідно до ст. 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, та з метою вчасної і якісної підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років, Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити основні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років (додається).

2. Рекомендувати головам міськселсільрад району:

2.1. До 01.10.2014 забезпечити фінансування та виконання вищевказаних основних заходів на підвідомчих територіях;

2.2. На чергових сесіях, засіданнях виконкомів заслухати керівників підвідомчих комунальних підприємств з питання  підготовки  об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років;

2.3. Посилити контроль за виконанням раніше прийнятих рішень органів місцевого самоврядування з питань підготовки підприємств до роботи в зимових умовах, підвищити рівень відповідальності керівників житлово-комунальних підприємств щодо вчасних розрахунків за спожиті енергоносії;

2.4. Залучати інвестиції та спонсорську допомогу, всіх підприємств торгівлі, фермерських господарств, приватних підприємців для підготовки  комунальних підприємств та соціальної сфери до роботи в зимових умовах;

2.5. Під час корегування місцевих бюджетів передбачити в повному обсязі фінансування бюджетних установ і організацій для сплати за використані комунальні послуги та енергоносії;

2.6. До 01.07.2014 передбачити кошти в місцевих бюджетах на здійснення повірки  лічильників тепла в багатоповерховому житловому фонді;

2.7. Забезпечення беззбиткового функціонування підвідомчих підприємств житлово-комунального господарства шляхом вчасного прийняття та затвердження обґрунтованих 100% тарифів;

2.8. Щомісяця, до 05 та 20 числа надавати звіт про виконання основних заходів з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років у відділ житлово-комунального господарства  та будівництва райдержадміністрації;

2.9. Взяти під особистий контроль питання щодо погашення заборгованості з заробітної плати працівникам підприємств житлово-комунального господарства та забезпечити ліквідацію цієї заборгованості (при наявності) до 15.07.2014.

3. Начальникам відділів освіти, культури та туризму райдержадміністрації, головному лікарю центральної районної лікарні і головному лікарю центру первинної медико-санітарної допомоги:

3.1. Забезпечити виконання основних заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років та завершити їх виконання до 01.09.2014 року;

3.2. Забезпечити 100-відсоткові розрахунки за комунальні послуги;

3.3. Щомісяця, до 05 та 20 числа надавати звіт про виконання основних заходів з підготовки соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років у відділ житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на районну державну адміністрацію та на постійну комісію районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, житлово-комунального господарства, розвитку підприємництва та регуляторної політики.

Голова районної ради                                                                           Д.С. Калінін

Додаток

до рішення тридцять п’ятої сесії

районної ради шостого скликання

27 червня 2014 р.  № 11

Основні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району

до роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 років

| № п/п | Види робіт | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | в тому числі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Соціальна сфера | Василівка | Дніпрорудне | Степногірськ |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Комплексна підготовка житлових будинків | од. | 226 | - |  | 87 |  | 112 |  | 27 |  |
| 1.1 | Ремонт покрівлі | од. | 79 | - |  | 11 |  | 65 |  | 3 |  |
| 1.2 | Ремонт (заміна) опалювальних систем | од. | 79 | - |  | 12 |  | 67 |  | - |  |
| 1.3 | Ремонт систем холодного водопостачання | од. | 25 | - |  | 14 |  | - |  | 11 |  |
| 1.4 | Ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | од. | 103 | - |  | 5 |  | 75 |  | 23 |  |
| 2. | Підготовка об’єктів теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Підготовка котелень всього | од. | 30 | 26 |  | 3 |  | 1 |  | - |  |
| 2.2 | З них: котельні підприємств комунальної теплоенергетики | од. | 4 |  |  | 3 |  | 1 |  | - |  |
| 2.3 | Відомчі котельні | од. | 26 | 26 |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.4 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні) | км | 48,947 | 21,9 |  | 10,56 |  | 16,487 |  | - |  |
| 2.5 | Протяжність теплових мереж, що підлягає ремонту або заміни (у двотрубному обчисленні) | км | 1,173 | - |  | 0,022 |  | 1,151 |  | - |  |
| 3. | Підготовка об’єктів водопровідно- каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт або заміна водопровідних мереж | км | 3,419 | 0,1 |  | 0,5 |  | 2,819 |  | - |  |
| 3.2 | Ремонт або заміна каналізаційних мереж | км | 0,175 | 0,1 |  | - |  | 0,075 |  | - |  |
| 3.3 | Водопровідних насосних станцій | од. | 15 | - |  | 2 |  | 10 |  | 3 |  |
| 3.4 | Каналізаційних насосних станцій | од. | 8 | - |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  |
| 3.5 | Каналізаційних очисних споруд | од. | 2 | - |  | 1 |  | 1 |  | - |  |
| 3.6 | Свердловин | од. | 32 | - |  | 12 |  | 16 |  | 4 |  |
| 4 | Підготовка об’єктів дорожньо- мостового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капітальний ремонт вулиць та доріг | тис.м² | 3,03 | - |  | 1,3 |  | 1,5 |  | 0,23 |  |
| 4.2 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | од. | 7 | - |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  |
| 4.3 | Заготівля посипного матеріалу та реагентів | тис.тонн | 1,22 | - |  | 0,09 |  | 0,22 | - | 0,05 |  |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради											                            О.В. Ошурков