У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

сорок четверта сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

26 червня 2015 р.                                                                                              № 6

Про підготовку об’єктів житлово-комунального

господарства   та  соціальної   сфери   району до

роботи в осінньо-зимовий  період 2015-2016 років

Відповідно до ст. 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, та з метою вчасної і якісної підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити основні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років (додається).

2. Рекомендувати головам міськселсільрад району:

2.1. До 01.10.2015 забезпечити фінансування та виконання вищевказаних основних заходів на підвідомчих територіях;

2.2. На чергових сесіях, засіданнях виконкомів заслухати керівників підвідомчих комунальних підприємств з питання  підготовки  об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років;

2.3. Посилити контроль за виконанням раніше прийнятих рішень органів місцевого самоврядування з питань підготовки підприємств до роботи в зимових умовах, підвищити рівень відповідальності керівників житлово-комунальних підприємств щодо вчасних розрахунків за спожиті енергоносії;

2.4. Залучати інвестиції та спонсорську допомогу, всіх підприємств торгівлі, фермерських господарств, приватних підприємців для підготовки  комунальних підприємств та соціальної сфери до роботи в зимових умовах;

2.5. Під час корегування місцевих бюджетів передбачити в повному обсязі фінансування бюджетних установ і організацій для сплати за використані комунальні послуги та енергоносії;

2.6. До 01.07.2015 передбачити кошти в місцевих бюджетах на здійснення повірки лічильників тепла в багатоповерховому житловому фонді;

2.7. Забезпечення беззбиткового функціонування підвідомчих підприємств житлово-комунального господарства шляхом вчасного прийняття та затвердження обґрунтованих 100% тарифів;

2.8. Щомісяця, до 05 та 20 числа надавати звіт про виконання основних заходів з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років у відділ житлово-комунального господарства  та будівництва райдержадміністрації;

2.9. Взяти під особистий контроль питання щодо погашення заборгованості з заробітної плати працівникам підприємств житлово-комунального господарства та забезпечити ліквідацію цієї заборгованості (при наявності) до 15.07.2015.

3. Начальникам відділів освіти, культури та туризму райдержадміністрації, директору комунальної установи «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» районної ради, головному лікарю комунального закладу «Василівський центр первинної медико-санітарної допомоги» районної ради і головному лікарю комунальної установи «Василівська центральна районна лікарня» районної ради:

3.1. Забезпечити виконання основних заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років та завершити їх виконання до 01.09.2015 року;

3.2. Забезпечити 100-відсоткові розрахунки за комунальні послуги;

3.3. Щомісяця, до 05 та 20 числа надавати звіт про виконання основних заходів з підготовки соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років у відділ житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на районну державну адміністрацію та на постійну комісію районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, житлово-комунального господарства, розвитку підприємництва та регуляторної політики.

Голова районної ради                                                                           Д.С. Калінін

Додаток

до рішення сорок четвертої сесії

районної ради шостого скликання

26 червня 2015 р.  № 6

Основні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району

до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 років

| № п/п | Види робіт | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Соціальна сфера |  | Василівка |  | Дніпрорудне |  | Степногірськ |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Комплексна підготовка житлових будинків | од. | 226 | - |  | 87 |  | 112 |  | 27 |  |
| 1.1 | Ремонт покрівлі | од. | 75 | - |  | 34 |  | 37 |  | 4 |  |
| 1.2 | Ремонт (заміна) опалювальних систем | од. | 92 | - |  | 14 |  | 78 |  | - |  |
| 1.3 | Ремонт систем холодного водопостачання | од. | 50 | - |  | 14 |  | 25 |  | 11 |  |
| 1.4 | Ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | од. | 105 | - |  | 10 |  | 72 |  | 23 |  |
| 2. | Підготовка об’єктів теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Підготовка котелень всього | од. | 30 | 26 |  | 3 |  | 1 |  | - |  |
| 2.2 | З них: котельні підприємств комунальної теплоенергетики | од. | 4 | - |  | 3 |  | 1 |  | - |  |
| 2.3 | Відомчі котельні | од. | 26 | 26 |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.4 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні) | км | 48,947 | 21,9 |  | 10,56 |  | 16,487 |  | - |  |
| 2.5 | Протяжність теплових мереж, що підлягає ремонту або заміни (у двотрубному обчисленні) | км | 1,078 | - |  | 0,133 |  | 0,945 |  | - |  |
| 3. | Підготовка об’єктів водопровідно- каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт або заміна водопровідних мереж | км | 5,993 | 0,08 |  | 0,350 |  | 2,063 |  | 3,5 |  |
| 3.2 | Ремонт або заміна каналізаційних мереж | км | 0,11 | 0,075 |  | - |  | 0,035 |  | - |  |
| 3.3 | Водопровідних насосних станцій | од. | 17 | - |  | 4 |  | 10 |  | 3 |  |
| 3.4 | Каналізаційних насосних станцій | од. | 8 | - |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  |
| 3.5 | Каналізаційних очисних споруд | од. | 2 | - |  | 1 |  | 1 |  | - |  |
| 3.6 | Свердловин | од. | 32 | - |  | 12 |  | 16 |  | 4 |  |
| 4 | Підготовка об’єктів дорожньо- мостового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капітальний ремонт вулиць та доріг | тис.м² | 5,262 | - |  | 2,05 |  | 3,212 |  | - |  |
| 4.2 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | од. | 7 | - |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  |
| 4.3 | Заготівля посипного матеріалу та реагентів | тис.тонн | 0,38 | - |  | 0,17 |  | 0,1 | - | 0,11 |  |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради											                            О.В. Ошурков