У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

дев’ята сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

29 червня 2016 р.                                                                                                № 4

Про підготовку об’єктів житлово-комунального

господарства   та  соціальної   сфери   району до

роботи в осінньо-зимовий  період 2016-2017 років

Відповідно до ст. 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, та з метою вчасної і якісної підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити основні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років (додаються).

2. Рекомендувати головам міськселсільрад району:

1) До 01.10.2016 забезпечити фінансування та виконання вищевказаних основних заходів на підвідомчих територіях;

2) На чергових сесіях, засіданнях виконкомів заслухати керівників підвідомчих комунальних підприємств з питання  підготовки  об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років;

3) Посилити контроль за виконанням раніше прийнятих рішень органів місцевого самоврядування з питань підготовки підприємств до роботи в зимових умовах, підвищити рівень відповідальності керівників житлово-комунальних підприємств щодо вчасних розрахунків за спожиті енергоносії;

4) Залучати інвестиції та спонсорську допомогу, всіх підприємств торгівлі, фермерських господарств, приватних підприємців для підготовки  комунальних підприємств та соціальної сфери до роботи в зимових умовах;

5) Під час корегування місцевих бюджетів передбачити в повному обсязі фінансування бюджетних установ і організацій для сплати за використані комунальні послуги та енергоносії;

6) До 01.07.2016 передбачити кошти в місцевих бюджетах на здійснення повірки лічильників тепла в багатоповерховому житловому фонді;

7) Забезпечення беззбиткового функціонування підвідомчих підприємств житлово-комунального господарства шляхом вчасного прийняття та затвердження обґрунтованих 100% тарифів;

8) Щомісяця, до 05 та 20 числа надавати звіт про виконання основних заходів з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років у відділ житлово-комунального господарства  та будівництва райдержадміністрації;

9) Взяти під особистий контроль питання щодо погашення заборгованості з заробітної плати працівникам підприємств житлово-комунального господарства та забезпечити ліквідацію цієї заборгованості (при наявності) до 15.07.2016.

3. Начальникам відділів освіти, культури та туризму райдержадміністрації, головному лікарю КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО             і головному лікарю КЗ «Василівський центр первинної медико-санітарної допомоги» ВРР ЗО:

1) Забезпечити виконання основних заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років та завершити їх виконання до 01.09.2016 року;

2) Забезпечити 100-відсоткові розрахунки за комунальні послуги;

3) Щомісяця, до 05 та 20 числа надавати звіт про виконання основних заходів з підготовки соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років у відділ житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації.

4. Рекомендувати Запорізькій обласній державній адміністрації зобов’язати Службу автомобільних доріг в Запорізькій області до початку нового навчального року виконати основні роботи з експлуатаційного утримання автодоріг (проведення ямкового ремонту, організацію безпеки руху, підготовку до зими), якими здійснюється підвіз учнів до навчальних закладів району, на таких автошляхах:

- С 080231 - Відножино-Ульянівка

- С 080225 - Ясна Поляна-Орлянське

- С 080203 - Лісне-Лугове

- С 080218 - Долинка-Коновалово

5. Контроль за виконанням рішення покласти на районну державну адміністрацію та на постійну комісію районної ради з питань спільної власності та регуляторної політики.

Голова районної ради                                                                           Д.С. Калінін

Додаток

до рішення дев’ятої сесії

районної ради сьомого скликання

29 червня 2016 № 4

Основні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району

до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 років

| № п/п | Види робіт | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | в тому числі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Соціальна сфера | м. Василівка | м.Дніпрорудне | смт.Степногірськ |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Комплексна підготовка житлових будинків | од. | 214 | - |  | 79 |  | 111 |  | 24 |  |
| 1.1 | Ремонт покрівлі | од. | 78 | 2 |  | 39 |  | 33 |  | 4 |  |
| 1.2 | Ремонт (заміна) опалювальних систем | од. | 96 | - |  | 18 |  | 78 |  | - |  |
| 1.3 | Ремонт систем холодного водопостачання | од. | 47 | - |  | 16 |  | 20 |  | 11 |  |
| 1.4 | Ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | од. | 107 | - |  | 12 |  | 72 |  | 23 |  |
| 2. | Підготовка об’єктів теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Підготовка котелень всього | од. | 27 | 23 |  | 3 |  | 1 |  | - |  |
| 2.2 | З них: котельні підприємств комунальної теплоенергетики | од. | 4 | - |  | 3 |  | 1 |  | - |  |
| 2.3 | Відомчі котельні | од. | 23 | 23 |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.4 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні) | км | 48,947 | 21,9 |  | 10,56 |  | 16,487 |  | - |  |

Продовження додатку

| 2.5 | Протяжність теплових мереж, що підлягає ремонту або заміни (у двотрубному обчисленні) | км | 0,698 | - |  | 0,050 |  | 0,648 |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Підготовка об’єктів водопровідно- каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт або заміна водопровідних мереж | км | 7,934 | 2,02 |  | 0,400 |  | 2,014 |  | 3,5 |  |
| 3.2 | Ремонт або заміна каналізаційних мереж | км | 0,440 | - |  | 0,440 |  | - |  | - |  |
| 3.3 | Водопровідних насосних станцій | од. | 15 | - |  | 2 |  | 10 |  | 3 |  |
| 3.4 | Каналізаційних насосних станцій | од. | 9 | - |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  |
| 3.5 | Каналізаційних очисних споруд | од. | 2 | - |  | 1 |  | 1 |  | - |  |
| 3.6 | Свердловин | од. | 35 | - |  | 15 |  | 16 |  | 4 |  |
| 4 | Підготовка об’єктів дорожньо- мостового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капітальний ремонт вулиць та доріг | тис.м² | 7,700 | - |  | 2,945 |  | 1,555 |  | 3,20 |  |
| 4.2 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | од. | 4 | - |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.3 | Заготівля посипного матеріалу та реагентів | тис.тонн | 0,24 | - |  | 0,10 |  | 0,10 | - | 0,04 |  |

Начальник  відділу житлово-комунального

господарства та будівництва райдержадміністрації                                                                                                     Т.С. Інгман