У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

дванадцята сесія

(позачергова)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

02 листопада 2016 р.                                                                                      № 2

Про хід виконання рішення районної ради від 29.06.2016 № 4 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий  період 2016-2017 років»

Заслухавши  та  обговоривши  хід  виконання  рішення  районної  ради  від 29.06.2016 № 4 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального   господарства   та  соціальної   сфери   району до роботи в осінньо-зимовий  період 2016-2017 років», Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію райдержадміністрації про хід виконання рішення районної ради від 29.06.2016 № 4 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий  період 2016-2017 років» взяти до відома, додається.

2. Начальникам відділів освіти, культури та туризму райдержадміністрації, директору комунальної установи «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» районної ради, головному лікарю комунального закладу «Василівський центр первинної медико-санітарної допомоги» районної ради і головному лікарю комунальної установи «Василівська центральна районна лікарня» районної ради:

1) забезпечити безперебійну роботу підвідомчих комунальних підприємств та соціальної сфери району в осінньо-зимовий період 2016-2017 років;

2) забезпечити вчасні розрахунки за спожиті енергоносії та отримані комунальні послуги підприємствами, організаціями та установами.

3. Головам  міськселсільвиконкомів та керівникам комунальних підприємств району:

1) забезпечити безперебійну роботу підвідомчих комунальних підприємств району в осінньо-зимовий період 2016-2017 років;

2)   вжити вичерпних заходів щодо своєчасного проведення ремонтних робіт та 100% готовності по усім підприємствам району незалежно від форми власності.

3) посилити контроль за виконанням раніше прийнятих рішень органів місцевого самоврядування з питань підготовки підприємств до роботи в зимових умовах, підвищити рівень відповідальності керівників житлово-комунальних підприємств щодо вчасних розрахунків за спожиті енергоносії.

4. Райдержадміністрації терміново вивчити питання щодо можливості надання допомоги з районного бюджету філії Василівської експлуатаційної дільниці ДП «Запорізький облавтодор» у приведені до належного стану наявного парку автотранспорту для роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 років.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на районну державну адміністрацію та на постійну комісію районної ради з питань спільної власності та регуляторної політики.

Голова районної ради                                                                          Д.С. Калінін

Додаток

до рішення дванадцятої (позачергової) сесії

районної ради сьомого скликання

02 листопада 2016 № 2

Основні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району

до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 років

| № п/п | Види робіт | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | в тому числі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Соціальна сфера | м. Василівка | м.Дніпрорудне | смт.Степногірськ |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Комплексна підготовка житлових будинків | од. | 214 | - | - | 79 | 79 | 111 | 111 | 24 | 24 |
| 1.1 | Ремонт покрівлі | од. | 78 | 2 | 2 | 39 | 39 | 33 | 33 | 4 | 4 |
| 1.2 | Ремонт (заміна) опалювальних систем | од. | 96 | - | - | 18 | 18 | 78 | 78 | - | - |
| 1.3 | Ремонт систем холодного водопостачання | од. | 47 | - | - | 16 | 16 | 20 | 20 | 11 | 11 |
| 1.4 | Ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | од. | 107 | - | - | 12 | 12 | 72 | 72 | 23 | 23 |
| 2. | Підготовка об’єктів теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Підготовка котелень всього | од. | 24 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 2.2 | З них: котельні підприємств комунальної теплоенергетики | од. | 4 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 2.3 | Відомчі котельні | од. | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні) | км | 48,947 | 21,9 | 21,9 | 10,56 | 10,56 | 16,487 | 16,487 | - | - |

Продовження додатку

| 2.5 | Протяжність теплових мереж, що підлягає ремонту або заміни (у двотрубному обчисленні) | км | 0,698 | 0,760 |  | 0,050 | 0,050 | 0,648 | 0,710 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Підготовка об’єктів водопровідно- каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт або заміна водопровідних мереж | км | 7,934 | 2,02 | 2,02 | 0,400 | 0,400 | 2,014 | 2,014 | 3,5 | 1,75 |
| 3.2 | Ремонт або заміна каналізаційних мереж | км | 0,440 | - | - | 0,440 | 0,440 | - | - | - | - |
| 3.3 | Водопровідних насосних станцій | од. | 15 | - | - | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 |
| 3.4 | Каналізаційних насосних станцій | од. | 9 | - | - | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.5 | Каналізаційних очисних споруд | од. | 2 | - | - | 1 |  | 1 |  | - |  |
| 3.6 | Свердловин | од. | 35 | - | - | 15 | 15 | 16 | 16 | 4 | 4 |
| 4 | Підготовка об’єктів дорожньо- мостового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капітальний ремонт вулиць та доріг | тис.м² | 5,809 | - | - | 3,965 | 3,345 | 1,555 | 1,555 | - | - |
| 4.2 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | од. | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4.3 | Заготівля посипного матеріалу та реагентів | тис.тонн | 0,24 | - | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,04 |

Начальник  відділу житлово-комунального

господарства та будівництва райдержадміністрації                                                                                                    Т.С. Інгман