У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

двадцята сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

27 вересня 2017 р.                                                                                             № 1

Про хід виконання рішення районної ради від 21.06.2017 № 5 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий  період 2017-2018 років»

Заслухавши  та  обговоривши  хід  виконання  рішення  районної  ради  від 21.06.2017 № 5 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального   господарства   та  соціальної   сфери   району до роботи в осінньо-зимовий  період 2017-2018 років», Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію райдержадміністрації про хід виконання рішення районної ради від 21.06.2017 № 5 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий  період 2017-2018 років» взяти до відома, (додається).

2. Начальникам відділів освіти, культури та туризму райдержадміністрації, директору комунальної установи «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» районної ради, головному лікарю комунального закладу «Василівський центр первинної медико-санітарної допомоги» районної ради і головному лікарю комунальної установи «Василівська центральна районна лікарня» районної ради:

1) забезпечити безперебійну роботу підвідомчих комунальних підприємств та соціальної сфери району в осінньо-зимовий період 2017-2018 років;

2) забезпечити вчасні розрахунки за спожиті енергоносії та отримані комунальні послуги підприємствами, організаціями та установами.

3. Головам  міськселсільвиконкомів та керівникам комунальних підприємств району:

1) забезпечити безперебійну роботу підвідомчих комунальних підприємств району в осінньо-зимовий період 2017-2018 років;

2)   вжити вичерпних заходів щодо своєчасного проведення ремонтних робіт та 100% готовності по усім підприємствам району незалежно від форми власності.

3) посилити контроль за виконанням раніше прийнятих рішень органів місцевого самоврядування з питань підготовки підприємств до роботи в зимових умовах, підвищити рівень відповідальності керівників житлово-комунальних підприємств щодо вчасних розрахунків за спожиті енергоносії.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на районну державну адміністрацію та на постійну комісію районної ради з питань спільної власності та регуляторної політики.

Голова районної ради                                                                    Д.С. Калінін

Додаток

до рішення двадцятої сесії

районної ради сьомого скликання

27 вересня 2017 № 1

Основні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району

до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років

| № п/п | Види робіт | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Соціальна сфера |  | м. Василівка |  | м.Дніпрорудне |  | смт.Степногірськ |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план |  | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | Комплексна підготовка житлових будинків | од. | 214 | - | - | 79 | 79 | 113 | 102 | 22 |  | 20 |
| 1.1 | Ремонт покрівлі | од. | 69 | 2 | 0 | 33 | 33 | 27 | 27 | 7 |  | 6 |
| 1.2 | Ремонт (заміна) опалювальних систем | од. | 99 | 5 | 1 | 16 | 11 | 78 | 68 | - |  | - |
| 1.3 | Ремонт систем холодного водопостачання | од. | 56 | - | - | 17 | 17 | 28 | 19 | 11 |  | 10 |
| 1.4 | Ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | од. | 97 | - | - | 12 | 12 | 64 | 64 | 21 |  | 20 |
|  | Фінансування | Тис. грн. | 8735,866/3008,958 | 6036,566 | 218,658 | 2190,6 | 2448,0 | 406,7 | 240,3 | 102,0 |  | 102,0 |
| 2. | Підготовка об’єктів теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Підготовка котелень всього | од. | 24 | 20 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |  | - |
| 2.2 | З них: котельні підприємств комунальної теплоенергетики | од. | 4 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - |  | - |
| 2.3 | Відомчі котельні | од. | 20 | 20 | 19 | - |  | - |  | - |  |  |
| Продовження додатку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні) | км | 49,027 | 21,9 | 21,9 | 10,5 | 9,45 | 16,487 | 0,85 | - | - |  |
| 2.5 | Протяжність теплових мереж, що підлягає ремонту або заміни (у двотрубному обчисленні) | км | 0,835 |  |  | 0,15 | 0,14 | 0,605 | 0,556 | - | - |  |
|  | Фінансування | Тис. грн. | 19835,98/1564,89 | 18619, | 522,8 | 466,66 | 419,99 | 750,32 | 622,1 | - | - |  |
| 3. | Підготовка об’єктів водопровідно- каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт або заміна водопровідних мереж | км | 3,054 | 0,09 | 0,09 | 0,62 | 0,48 | 2,044 | 2,044 | 0,3 | 0,3 |  |
| 3.2 | Ремонт або заміна каналізаційних мереж | км | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,007 | 0,04 | 0,009 | - |  |  |
| 3.3 | Водопровідних насосних станцій | од. | 15 | - | - | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 2 |  |
| 3.4 | Каналізаційних насосних станцій | од. | 9 | - | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| 3.5 | Каналізаційних очисних споруд | од. | 2 | - | - | 1 |  | 1 | 1 | - |  |  |
| 3.6 | Свердловин | од. | 35 | - | - | 15 | 12 | 16 | 16 | 4 | 3 |  |
|  | Фінансування | Тис. грн. | 2185,21/476,393 | - | - | 860,0 | 240 | 1292,5 | 203,69 | 32,7 | 32,7 |  |
| 4 | Підготовка об’єктів дорожньо- мостового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Підготовка спеціалізованої 4осипаного4ї техніки | од. | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |
| 4.2 | Заготівля 4осипаного матеріалу та реагентів | тис.тонн | 0,24 | - | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,04 |  |

В.о. начальника  відділу житлово-комунального

господарства та будівництва райдержадміністрації                                                                                   О.Є. Філіпенко