|  | ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ |  |
| --- | --- | --- |
|  | сьомого скликання тридцять девята сесія |  |
|  | Р І Ш Е Н Н Я |  |

26 червня 2019 р.                                                                                                № 9

Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної   сфери району до роботи в осінньо-зимовий  період 2019-2020 років

Відповідно до ст. 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, та з метою вчасної і якісної підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити основні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років (додаються).

2. Рекомендувати головам міськселсільрад району:

1) До 01.10.2019 забезпечити фінансування та виконання вищевказаних основних заходів на підвідомчих територіях;

2) На чергових сесіях, засіданнях виконкомів заслухати керівників підвідомчих комунальних підприємств з питання  підготовки  об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років;

3) Посилити контроль за виконанням раніше прийнятих рішень органів місцевого самоврядування з питань підготовки підприємств до роботи в зимових умовах, підвищити рівень відповідальності керівників житлово-комунальних підприємств щодо вчасних розрахунків за спожиті енергоносії;

4) Залучати інвестиції та спонсорську допомогу, всіх підприємств торгівлі, фермерських господарств, приватних підприємців для підготовки  комунальних підприємств та соціальної сфери до роботи в зимових умовах;

5) Під час корегування місцевих бюджетів передбачити в повному обсязі фінансування бюджетних установ і організацій для сплати за використані комунальні послуги та енергоносії;

6) До 01.07.2019 передбачити кошти в місцевих бюджетах на здійснення повірки лічильників тепла в багатоповерховому житловому фонді;

7) Забезпечення беззбиткового функціонування підвідомчих підприємств житлово-комунального господарства шляхом вчасного прийняття та затвердження обґрунтованих 100% тарифів;

8) Щомісяця, до 05 та 22 числа надавати звіт про виконання основних заходів з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років у відділ житлово-комунального господарства  та будівництва райдержадміністрації;

9) Взяти під особистий контроль питання щодо погашення заборгованості з заробітної плати працівникам підприємств житлово-комунального господарства та забезпечити ліквідацію цієї заборгованості (при наявності) до 15.07.2019.

3. Директорам КУ «Сервісний центр закладів освіти» ВРР ЗО КУ «Сервісний центр закладів культури» ВРР ЗО головному лікарю КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО і головному лікарю КНП «Василівський центр первинної медико-санітарної допомоги» ВРР ЗО:

1) Забезпечити виконання основних заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та завершити їх виконання до 01.09.2019 року;

2) Забезпечити 100-відсоткові розрахунки за комунальні послуги;

3) Щомісяця, до 05 та 22 числа надавати звіт про виконання основних заходів з підготовки соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років у відділ житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації.

4. Рекомендувати Запорізькій обласній державній адміністрації зобов’язати Службу автомобільних доріг в Запорізькій області до початку нового навчального року виконати основні роботи з експлуатаційного утримання автодоріг (проведення ямкового ремонту, організацію безпеки руху, підготовку до зими), якими здійснюється підвіз учнів до навчальних закладів району.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на районну державну адміністрацію та на постійну комісію районної ради з питань спільної власності та регуляторної політики.

Голова 									          Д.КАЛІНІН

Додаток

до рішення тридцять дев’ятої  сесії

районної ради сьомого скликання

26 червня 2019  № 9

Основні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району

до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років

| № п/п | Види робіт | Одиниця виміру |  | Завдання з підготовки |  | в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Соціальна сфера |  | м. Василівка |  | м.Дніпрорудне |  | смт.Степногірськ |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | план |  | план |  | план |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 11 |  |
| 1 | Комплексна підготовка житлових будинків | од. |  | 224 |  | - |  | 67 |  | 111 |  | 22 |  |
| 1.1 | Ремонт покрівлі | од. |  | 74 |  | 1 |  | 36 |  | 31 |  | 6 |  |
| 1.2 | Ремонт (заміна) опалювальних систем | од. |  | 86 |  | - |  | 10 |  | 76 |  | - |  |
| 1.3 | Ремонт систем холодного водопостачання | од. |  | 65 |  | - |  | 6 |  | 48 |  | 11 |  |
| 1.4 | Ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | од. |  | 108 |  | - |  | 13 |  | 74 |  | 21 |  |
|  | Кошти передбачені на підготовку |  |  | 2148 |  |  |  | 1025 |  | 870 |  | 253 |  |
| 2. | Підготовка об’єктів теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Підготовка котелень всього | од. |  | 23 |  | 19 |  | 3 |  | 1 |  | - |  |
| 2.2 | З них: котельні підприємств комунальної теплоенергетики | од. |  | 4 |  | - |  | 3 |  | 1 |  | - |  |
| 2.3 | Відомчі котельні | од. |  | 19 |  | 19 |  | - |  | - |  | - |  |
| Продовження додатку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні) |  | км |  | 48,9 |  | 21,9 |  | 10,50 |  | 16,5 |  | - |
| 2.5 | Протяжність теплових мереж, що підлягає ремонту або заміни (у двотрубному обчисленні) |  | км |  | 0,724 |  | 0,015 |  | 0,424 |  | 0,285 |  | - |
|  | Кошти передбачені на підготовку |  |  |  | 1582 |  | 11,08 |  | 692,12 |  | 878,8 |  |  |
| 3. | Підготовка об’єктів водопровідно- каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт або заміна водопровідних мереж |  | км |  | 3,519 |  | 0,11 |  | 0,935 |  | 2,264 |  | - |
| 3.2 | Ремонт або заміна каналізаційних мереж |  | км |  | 1,52 |  | 0,07 |  | 0,01 |  | 1,440 |  | - |
| 3.3 | Водопровідних насосних станцій |  | од. |  | 15 |  | - |  | 2 |  | 10 |  | 3 |
| 3.4 | Каналізаційних насосних станцій |  | од. |  | 9 |  | - |  | 5 |  | 2 |  | 2 |
| 3.5 | Каналізаційних очисних споруд |  | од. |  | 2 |  | - |  | 1 |  | 1 |  | - |
| 3.6 | Свердловин |  | од. |  | 35 |  | - |  | 15 |  | 16 |  | 4 |
|  | Кошти передбачені на підготовку |  |  |  | 7476,246 |  | 15 |  | 850 |  | 6579,246 |  | 32,0 |
| 4 | Підготовка об’єктів дорожньо- мостового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капітальний ремонт вулиць та доріг |  | тис.м² |  | 13,5 |  | - |  | 8,45 |  | 4,65 |  | 0,4 |
| 4.2 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки |  | од. |  | 11 |  | - |  | 2 |  | 8 |  | 1 |
| 4.3 | Заготівля посипного матеріалу та реагентів |  | тис.тонн |  | 0,21 |  | - |  | 0,12 |  | 0,050 |  | 0,04 |

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та будівництва райдержадміністрації                                                                                   О.ФІЛІПЕНКО